# Documento 8 — Bitácora de Implementación

Proyecto Mi Ruta — Cochabamba, Bolivia

Responde: ¿Qué se ha desarrollado hasta el momento?

Fuente de datos: docs/AsyncDaily/Revision QA.xlsx, hoja TAREAS (128 filas incluyendo encabezado, 127 filas de datos). Documento generado el 2026-09-13 a partir de datos reales del tracker del equipo — no de inferencias sobre el código.

Criterio de exclusión: se excluyeron 7 filas marcadas ELIMINADO = VERDADERO en la fuente (basura del tracker, no trabajo real). Quedan documentadas 120 tareas: 105 de funcionalidades de la aplicación y 15 de elaboración de documentación del proyecto (MODULO = 'Documento N').

Nota sobre columnas del tracker: las columnas DEV_ASIGNADO y VALIDACION_RELACIONADA de la hoja TAREAS están vacías en las 127 filas de datos — el responsable real de desarrollo se obtiene de USUARIOS_ASIGNADOS.DEV, no de DEV_ASIGNADO. TIPO es siempre 'TAREA' (columna sin variación, no se muestra abajo).

Inconsistencia observada en la fuente (no corregida aquí): el campo MODULO del tracker tiene variantes de nombre casi idénticas para el mismo módulo real (ej. 'Modulo registro e inicio de sesión', 'Modulo Registro e inicio de secion', 'Modulo De Registro Inicio De Sesión y Recuperación De Contraseña' y una variante sin tildes de esta última). Se agrupó tal cual aparece en la fuente, sin inventar una normalización que el tracker mismo no define.

# Resumen ejecutivo

| Estado (ESTADO) | Cantidad de tareas |
| --- | --- |
| CERRADO | 76 |
| EN_PROCESO | 44 |

| Prioridad (PRIORIDAD) | Cantidad de tareas |
| --- | --- |
| ALTA | 74 |
| MEDIA | 37 |
| BAJA | 8 |
| CRITICA | 1 |

| Sprint (SPRINT) | Cantidad de tareas |
| --- | --- |
| 2 | 10 |
| 2.5 | 15 |
| 3 | 51 |
| 4 | 44 |

Desarrolladores con tareas asignadas (USUARIOS_ASIGNADOS.DEV), de mayor a menor cantidad:

| Desarrollador | Tareas asignadas |
| --- | --- |
| DAGO URIBE GARCIA | 16 |
| ADOLFO CORIA FLORES | 10 |
| PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | 8 |
| MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | 7 |
| JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | 7 |
| DAVID JESUS VILLARROEL | 7 |
| ELKIN REVOLLO ROJAS | 6 |
| JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | 6 |
| EDDY NOE TORRICO ROCHA | 6 |
| SUSANA RODRIGUEZ MERIDA | 5 |
| SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | 5 |
| HUMBERTO APONTE GONZALES | 5 |
| WILI SAMUEL CHAMBI PICON | 4 |
| NAYELI HUARACHI ESCARZA | 4 |
| KATERINE PINTO ESCOBAR | 3 |
| Sergio Nicolas Angulo Sandoval | 2 |
| Humberto Aponte Gonzales | 2 |
| Cristian Ariel Claros Arenas | 2 |
| David Fernando Mita Tejada | 2 |
| CARLOS UGARTE ARIAS | 2 |
| NATALY MALLEA SIERRA | 2 |
| Mario Victor Brañez Rodriguez | 1 |
| NICOLAS UCHANI GARCIA | 1 |
| ARIANA VICTORIA CARDOZO | 1 |

# Detalle de funcionalidades por módulo

Cada tabla corresponde a un valor real de la columna MODULO de la hoja TAREAS. Las filas están ordenadas cronológicamente por FECHA dentro de cada módulo.

## Administración del Sistema

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1786162632212 | RQ-71 Gestión de usuarios por parte del administrador | SUSANA RODRIGUEZ MERIDA | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): buenos dias susana realice su requerimiento por favor / SUSANA RODRIGUEZ MERIDA (DEV): re realiza con tiempo anticipado esta en el link:https://www.figma.com/design/VEgf3Hb8pe4CVkT07DG7Xi/Proyecto-Design-Su?node-id=3412-7853&p=f&m=dev todo lo realizado donde dice susana |
| TASK_1786162632213 | RQ-72 Aprobación o bloqueo de usuarios | ELKIN REVOLLO ROJAS | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: ELKIN REVOLLO ROJAS (DEV): Se realizó la codificación de la tarea. |
| TASK_1786162632214 | RQ-73 Gestión de administradores del sistema | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | — | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | — |
| TASK_1786162632215 | RQ-74 Configuración de privilegios de administrador | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: WILI SAMUEL CHAMBI PICON (DEV): Se realizo por katerine |
| TASK_1786162632216 | RQ-75 Consulta de unidades activas | ADOLFO CORIA FLORES | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: CARLOS UGARTE ARIAS (QA): Coria no veo tu avance, ni comentarios, ponte al día / ADOLFO CORIA FLORES (DEV): hecho |

## Apis para los Dev

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1785890555025 | Sr. Sejas QA actual se le solicita pasar el archivo .env y el .jsona todos los desarrolladores para que logren desarrollar el software de manera prolija y puntual hacerlo antes del dia miercoles a las 10 am | No especificado en el tracker | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | CRITICA | 3 | 2026-04-08 | — | — |

## Beneficios

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122735 | RQ-46 Consulta del estado de beneficios | DAGO URIBE GARCIA | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. ¦¦ Comentarios del tracker: JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Trabajando.... / DAGO URIBE GARCIA (DEV): en trabajo / DAGO URIBE GARCIA (DEV): ya esta realizado |
| TASK_1784908122736 | RQ-47 Renovación de solicitud de beneficio | ADOLFO CORIA FLORES | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. ¦¦ Comentarios del tracker: ADOLFO CORIA FLORES (DEV): hecho |
| TASK_1784908122737 | RQ-48 Cancelación de solicitud de beneficio | SUSANA RODRIGUEZ MERIDA | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. ¦¦ Comentarios del tracker: SUSANA RODRIGUEZ MERIDA (DEV): esta todo bien / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): aun no esta la función para cancelar la solicitud, solo para acceder a beneficios |
| TASK_1784908122738 | RQ-49 Consulta del historial de beneficios | No especificado en el tracker | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. ¦¦ Comentarios del tracker: LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): realizado |
| TASK_1784908122739 | RQ-50 Descarga de comprobantes digitales | ELKIN REVOLLO ROJAS | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. ¦¦ Comentarios del tracker: ELKIN REVOLLO ROJAS (DEV): Se realizó la codificación de la tarea. / CARLOS UGARTE ARIAS (QA): esta bien lo voy a revisar. |

## Cadena de Pago

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290932 | RQ-120 Reconciliar la línea que cobra cada viaje (generateTripCharge usa route?.ref en vez de vehicle.lineNumber) | DAGO URIBE GARCIA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290933 | RQ-121 Panel de tarifas por línea del Presidente (colección tariffs/{route_ref}) | ADOLFO CORIA FLORES | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290934 | RQ-122 Aviso de bajada del pasajero + cobro por distancia real, reemplazando la tarifa fija de 2.5 Bs hardcodeada | DAVID JESUS VILLARROEL | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Cambios Independientes

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290926 | RQ-114 Seguimiento de cámara en tiempo real del chofer: animar la cámara del mapa junto con el marcador en _startLiveTracking (driver_service_map.dart) | KATERINE PINTO ESCOBAR | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290927 | RQ-115 Normalizar la compresión de imágenes al subir (imageQuality 80 + maxWidth 1280) en los 6 call sites activos de ImagePicker | DAVID JESUS VILLARROEL | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | EN_PROCESO | BAJA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290928 | RQ-116 Borrar páginas y servicios huérfanos confirmados (sin movimientos_page.dart, que SÍ está en uso real) | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | ELKIN REVOLLO ROJAS | EN_PROCESO | BAJA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290929 | RQ-117 Pantalla de administrador para actualizar el QR de recarga (config/qr_recarga.qr_url) | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/PLAN_SEGURIDAD_TARIFAS_GPS.md Bloque 0: recarga_qr_page.dart se auto-aprueba sin tope de monto (bug conocido, no resuelto aún). |
| TASK_1788974290930 | RQ-118 Activar el seed de paradas desde GTFS y detección de parada más cercana por GPS del chofer | EDDY NOE TORRICO ROCHA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290931 | RQ-119 Cards de ruta del panel de Presidente: mapa + botón 'Marcar desvío' | NAYELI HUARACHI ESCARZA | HUMBERTO APONTE GONZALES | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Cierre del Proyecto

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290921 | RQ-109 Preparación de versión candidata (Release Candidate) | EDDY NOE TORRICO ROCHA | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290922 | RQ-110 Validación final y cierre del proyecto | DAVID JESUS VILLARROEL | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Configuración del Usuario

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122740 | RQ-51 Configuración de preferencias de usuario | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): esta todo bien / WILI SAMUEL CHAMBI PICON (DEV): falta desarrollar / WILI SAMUEL CHAMBI PICON (DEV): se programo y se subio revisar la version 2.0 |
| TASK_1784908122741 | RQ-52 Visualización de Términos, Condiciones y Politicas de Privacidad | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA (DEV): Se realizo la definicion e implementacion de Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad en el registro de usuarios y tambien puede visualizarlo en su perfil. / JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA (DEV): Rama: dev-alex-villca / EDDY NOE TORRICO ROCHA (QA): revisado y aprobado funciona correctamente |
| TASK_1784908122742 | RQ-53 Configuración de tema claro/oscuro | SUSANA RODRIGUEZ MERIDA | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: SUSANA RODRIGUEZ MERIDA (DEV): esta todo bien el texto |
| TASK_1784908122743 | RQ-54 Sincronización automática de datos | DAGO URIBE GARCIA | NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): en trabajo / DAGO URIBE GARCIA (DEV): se realizo el trabajo |
| TASK_1784908122744 | RQ-55 Actualización automática del perfil | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Ya hice la observacion |

## Corrección de Incidencias

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290918 | RQ-106 Corrección de incidencias críticas | DAGO URIBE GARCIA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290919 | RQ-107 Corrección de incidencias menores | ARIANA VICTORIA CARDOZO | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Documentación

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290920 | RQ-108 Actualización de la documentación técnica | NAYELI HUARACHI ESCARZA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Gestión de Tickeador

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1786162632219 | RQ-78 Operación del modo Tickeador para validación de viajes | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | NATALY MALLEA SIERRA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. ¦¦ Comentarios del tracker: NATALY MALLEA SIERRA (QA): nomas esta el scaner, falta todo / PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Finalicé la integración del módulo Tickeador siguiendo la arquitectura Clean Architecture existente del proyecto. Se implementaron y ajustaron los componentes necesarios para: Buscar vehículos mediante placa (vehicle_id). Mostrar información del vehículo encontrado. Implementar flujo de marcar salida y llegada. Registrar actividad reciente del tickeador. Crear entidades, repositorio, datasource y servicios correspondientes. Corregir problemas de compilación relacionados con la inyección de dependencias y uso incorrecto de BuildContext dentro del BLoC. Validar que el proyecto compile correctamente mediante análisis estático. Se realizaron pruebas funcionales en dispositivo móvil verificando la apertura del flujo de cámara/lector QR. La validación completa contra datos reales de Firebase no pudo finalizar debido a falta de acceso a Firebase Console y configuración de colecciones por parte del equipo responsable. |
| TASK_1786162632220 | RQ-79 Consulta del historial de operaciones del Tickeador | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-08-08 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. ¦¦ Comentarios del tracker: KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): se realizo el rq solo falta revision |
| TASK_1788974290898 | RQ-86 Validación de pago mediante QR (Tickeador) | EDDY NOE TORRICO ROCHA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. ¦¦ Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de Pago QR, dos huérfanas. |
| TASK_1788974290899 | RQ-87 Consulta de historial de validaciones | CARLOS UGARTE ARIAS | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. |
| TASK_1788974290900 | RQ-88 Registro manual de abordaje | NATALY MALLEA SIERRA | HUMBERTO APONTE GONZALES | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. |

## Integración entre Módulos

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290908 | RQ-96 Integración Usuario–Conductor | DAGO URIBE GARCIA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290909 | RQ-97 Integración Usuario–Tickeador | ADOLFO CORIA FLORES | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. |
| TASK_1788974290910 | RQ-98 Integración Administración–Presidente | DAVID JESUS VILLARROEL | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290911 | RQ-99 Integración completa entre módulos | DAGO URIBE GARCIA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Modulo De Billetera y Recarga De Crédito Historial Beneficios y Planes

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781135023565 | Diseñar el mockup de la funcionalidad de recarga de saldo dentro de la aplicación, permitiendo al usuario visualizar e interactuar con el proceso de incremento de fondos en su cuenta. | David Fernando Mita Tejada | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-10-06 | — | Ver docs/PLAN_SEGURIDAD_TARIFAS_GPS.md Bloque 0: recarga_qr_page.dart se auto-aprueba sin tope de monto (bug conocido, no resuelto aún). ¦¦ Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. |
| TASK_1781141785223 | Diseñar el mockup de la pantalla de confirmación de recarga de saldo exitosa dentro de la aplicación, con el propósito de informar al usuario que la transacción se ha realizado correctamente. | David Fernando Mita Tejada | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-10-06 | — | Ver docs/PLAN_SEGURIDAD_TARIFAS_GPS.md Bloque 0: recarga_qr_page.dart se auto-aprueba sin tope de monto (bug conocido, no resuelto aún). ¦¦ Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. |

## Modulo De Registro Inicio De Sesion Y Recuperacion De Contraseña

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781133303143 | Diseñar el mockup de la pantalla de recuperación de contraseña, permitiendo al usuario solicitar el restablecimiento de acceso a su cuenta mediante correo electrónico. | Cristian Ariel Claros Arenas | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 2 | 2026-10-06 | — | — |

## Modulo De Registro Inicio De Sesión y Recuperación De Contraseña

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781054733152 | Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios dentro del sistema, permitiendo la autenticación segura mediante credenciales de acceso. La funcionalidad contempla la validación de datos ingresados, gestión de sesiones activas, control de acceso según roles de usuario y manejo de errores de autenticación. | Mario Victor Brañez Rodriguez | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | CERRADO | ALTA | 2 | 2026-09-06 | 2026-07-12 | Comentarios del tracker: JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (QA): avanca mario / Mario Victor Brañez Rodriguez (DEV): tranquilo ya termine / JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (QA): no esta bien |
| TASK_1781131927208 | Diseñar el mockup de la pantalla de confirmación de registro exitoso dentro de la aplicación, con el objetivo de definir la experiencia visual que tendrá el usuario una vez finalizado el proceso de creación de cuenta. | Cristian Ariel Claros Arenas | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-10-06 | — | — |

## Modulo Registro e inicio de secion

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781045154361 | Implementar la funcionalidad de autenticación de usuarios en la aplicación, permitiendo el acceso mediante correo electrónico y contraseña. | Sergio Nicolas Angulo Sandoval | ELKIN REVOLLO ROJAS | CERRADO | ALTA | 2 | 2026-09-06 | — | — |

## Modulo de Rutas y Viaje de Usuario

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781051995427 | Desarrollar la funcionalidad de planificación de rutas inteligentes que permita calcular y sugerir rutas óptimas para los viajes | Humberto Aponte Gonzales | ELKIN REVOLLO ROJAS | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-09-06 | — | — |

## Modulo de Rutas y Viajes de Usuario

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781045936990 | Desarrollar el módulo de programación de viajes que permita registrar, gestionar y organizar los viajes dentro del sistema. | Humberto Aponte Gonzales | ELKIN REVOLLO ROJAS | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-09-06 | — | — |

## Modulo registro e inicio de sesión

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781044675493 | Implementar la funcionalidad de autenticación de usuarios en la aplicación, permitiendo el acceso mediante correo electrónico y contraseña. | Sergio Nicolas Angulo Sandoval | ELKIN REVOLLO ROJAS | CERRADO | ALTA | 2 | 2026-09-06 | — | — |

## Navegación

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290935 | RQ-123 El botón 'Perfil' del pie de navegación siempre abre la vista genérica de Usuario, sin importar el rol actual | DAGO URIBE GARCIA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Notificaciones

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122730 | RQ-41 Consulta de notificaciones recibidas | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: NAYELI HUARACHI ESCARZA (QA): El botón "Marcar leídas" no funciona. Resultado esperado: Al seleccionar las notificaciones y presionar "Marcar leídas", estas deberían quedar como leídas. Resultado obtenido: Al presionar el botón, no ocurre ningún cambio y las notificaciones continúan apareciendo como no leídas. Al salir de las notificaciones, sigue apareciendo que hay notificaciones pendientes. Resultado esperado: Después de leer las notificaciones, el aviso de notificaciones pendientes debería desaparecer. Resultado obtenido: Al salir de la sección de notificaciones, el aviso sigue apareciendo aunque las notificaciones ya fueron leídas. En resumen El botón "Marcar leídas" no funciona. El aviso de notificaciones sigue apareciendo después de leerlas. / NAYELI HUARACHI ESCARZA (QA): Perdón, tuve un error en el mensaje anterior. Los botones funcionan correctamente y las notificaciones también salen bien |
| TASK_1784908122731 | RQ-42 Marcar notificaciones como leídas | HUMBERTO APONTE GONZALES | NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Comentarios del tracker: NAYELI HUARACHI ESCARZA (QA): El botón "Marcar leídas" no funciona. Resultado esperado: Al seleccionar las notificaciones y presionar "Marcar leídas", estas deberían quedar como leídas. Resultado obtenido: Al presionar el botón, no ocurre ningún cambio y las notificaciones continúan apareciendo como no leídas. Al salir de las notificaciones, sigue apareciendo que hay notificaciones pendientes. Resultado esperado: Después de leer las notificaciones, el aviso de notificaciones pendientes debería desaparecer. Resultado obtenido: Al salir de la sección de notificaciones, el aviso sigue apareciendo aunque las notificaciones ya fueron leídas. En resumen El botón "Marcar leídas" no funciona. El aviso de notificaciones sigue apareciendo después de leerlas. / HUMBERTO APONTE GONZALES (DEV): ya lo hice |
| TASK_1784908122732 | RQ-43 Eliminación de notificaciones | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | NATALY MALLEA SIERRA | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): RQ-43 (Tarea 2): se ajusto la pantalla de notificaciones para usar las tarjetas corporativas y se dejo funcional el botón del basurero para eliminar notificaciones de la lista. / MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): revision / MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): listo para revision |
| TASK_1784908122733 | RQ-44 Recepción automática de alertas operativas | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | NATALY MALLEA SIERRA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Se completó la implementación del RQ-44 para recepción de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM). Se configuró `firebase_messaging`, los permisos de notificaciones en Android y la gestión de mensajes en la aplicación. Se realizó `flutter analyze`, sin errores de compilación. La implementación quedó registrada en Git mediante el commit `babbacb`. La prueba de envío de una notificación desde Firebase Console queda pendiente debido a que no se cuenta con permisos de acceso al proyecto Firebase. |
| TASK_1784908122734 | RQ-45 Configuración de preferencias de notificación | ELKIN REVOLLO ROJAS | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Tratando de modificar sin exito / JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Supongo que para realizar las observaciones correspondientes debemos colocar la tarea en revision / ELKIN REVOLLO ROJAS (DEV): Se realizó la codificación de esta tarea. |

## Operación del Chofer

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1786162632202 | RQ-61 Inicio del servicio de transporte por parte del chofer | ELKIN REVOLLO ROJAS | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | Comentarios del tracker: ELKIN REVOLLO ROJAS (DEV): Se realizó la codificación de la tarea. / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): el inicio de sesión MODO CHOFER (en servicio) esta correcto |
| TASK_1786162632203 | RQ-62 Detención del servicio de transporte por parte del chofer | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (DEV): Se verificar que el chofer pueda finalizar el servicio y cambiar correctamente el estado de la unidad y funciona de marabilla |
| TASK_1786162632204 | RQ-63 Visualización de rutas asignadas al chofer | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: WILI SAMUEL CHAMBI PICON (DEV): ya se realizo el RQ por katerine |
| TASK_1786162632205 | RQ-64 Gestión de unidades de transporte | ADOLFO CORIA FLORES | CRISTIAN ARIEL CLAROS ARENAS | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: ADOLFO CORIA FLORES (DEV): hecho |
| TASK_1786162632206 | RQ-65 Cobro de viaje mediante el módulo del chofer | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA (DEV): 1. Se arreglo el problema de la informacion con firebase que no dejaba cargar los datos por no contar con el indice de rutas en firebase 2. Se realizo el flujo completo el pago del Usuario al chofer en tiempo real, añadiendo mensajes de confirmación y registro en movimientos de ambas billeteras. |
| TASK_1786162632207 | RQ-66 Notificación de llegada o parada durante el servicio | DAGO URIBE GARCIA | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): en trabajo / CARLOS UGARTE ARIAS (QA): dago que tal vas en tu trabajo. algún comentario o necesitas ayuda en algo? |
| TASK_1786162632208 | RQ-67 Consulta del historial de viajes realizados por el chofer | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Se revisó y completó la implementación de RQ-67 para la consulta del historial de viajes del chofer. Se verificó mediante el código que los viajes se filtran por driver_id y se ordenan cronológicamente, mostrando la información correspondiente de cada viaje. Se necesita acceso actualmente a una cuenta de chofer para realizar la prueba funcional |
| TASK_1786162632209 | RQ-68 Consulta del rendimiento del chofer | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Ya se realizo el respectivo test |
| TASK_1786162632210 | RQ-69 Consulta del historial de ingresos del chofer | HUMBERTO APONTE GONZALES | NATALY MALLEA SIERRA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | — | Comentarios del tracker: NATALY MALLEA SIERRA (QA): Solo esta la pantalla principal |
| TASK_1786162632211 | RQ-70 Descarga de información del historial del chofer | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | BAJA | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | Comentarios del tracker: MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): RQ-70 (Tarea 3): se implemento el flujo de descarga del historial de viajes para el rol de chofer, vinculando la acción a la pantalla de confirmación "Descargas" con el check verde y el mensaje de descarga exitosa del archivo CSV. / MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): listo para revision / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): la descarga del archivo de historial esta bien, la información esta bien, pero le falta diseño, que sea vea bien. |
| TASK_1788974290893 | RQ-81 Inicio de jornada del conductor | DAGO URIBE GARCIA | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290894 | RQ-82 Finalización de jornada del conductor | ADOLFO CORIA FLORES | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290895 | RQ-83 Consulta de rutas asignadas | NICOLAS UCHANI GARCIA | ELKIN REVOLLO ROJAS | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290896 | RQ-84 Consulta de pasajeros abordados | DAVID JESUS VILLARROEL | ELKIN REVOLLO ROJAS | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290897 | RQ-85 Registro de incidencias del recorrido | NAYELI HUARACHI ESCARZA | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Optimización

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290912 | RQ-100 Optimización del rendimiento general | EDDY NOE TORRICO ROCHA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290913 | RQ-101 Optimización del consumo de red | KATERINE PINTO ESCOBAR | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290914 | RQ-102 Optimización del almacenamiento local | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | ELKIN REVOLLO ROJAS | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Pruebas

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290916 | RQ-104 Pruebas funcionales integrales | DAVID JESUS VILLARROEL | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290917 | RQ-105 Pruebas de regresión | SUSANA RODRIGUEZ MERIDA | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Reportes y Estadísticas Administrativas

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290901 | RQ-89 Consulta de estadísticas generales | DAGO URIBE GARCIA | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290902 | RQ-90 Consulta de ingresos diarios | KATERINE PINTO ESCOBAR | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290903 | RQ-91 Consulta de pasajeros transportados | DAVID JESUS VILLARROEL | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290904 | RQ-92 Consulta de rutas más utilizadas | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | ELKIN REVOLLO ROJAS | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290905 | RQ-93 Consulta de beneficios otorgados | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 10: existen tres implementaciones de la pantalla de Solicitud de Beneficio, dos huérfanas. |
| TASK_1788974290906 | RQ-94 Exportación de reportes | EDDY NOE TORRICO ROCHA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290907 | RQ-95 Consulta de bitácora administrativa | NAYELI HUARACHI ESCARZA | HUMBERTO APONTE GONZALES | EN_PROCESO | MEDIA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Seguridad

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290915 | RQ-103 Validación de seguridad integral | ADOLFO CORIA FLORES | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |

## Seguridad del Dinero

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1788974290923 | RQ-111 Quitar la auto-aprobacion de recargas (recharge_bloc.dart línea 34) — la recarga debe quedar 'pending' hasta que el tickeador la verifique | CARLOS UGARTE ARIAS | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/PLAN_SEGURIDAD_TARIFAS_GPS.md Bloque 0: recarga_qr_page.dart se auto-aprueba sin tope de monto (bug conocido, no resuelto aún). ¦¦ Ver docs/DEUDA_TECNICA.md ítem 2: existen dos implementaciones activas de Tickeador (lib/features/tickeador/ y lib/features/driver/), sin consolidar. |
| TASK_1788974290924 | RQ-112 Evitar el doble cobro del mismo QR: revalidar payment_status dentro de la transacción de Firestore antes de escribir (trip_payment_service.dart) | NATALY MALLEA SIERRA | HUMBERTO APONTE GONZALES | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290925 | RQ-113 Eliminar el doble conteo del saldo del chofer: quitar la suma de _sumDriverEarnings sobre current_balance en getWalletByUserId (wallet_datasource.dart) | DAGO URIBE GARCIA | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | — |
| TASK_1788974290936 | RQ-124 Validar el monto máximo al recargar saldo por QR (hoy permite montos absurdos, ej. 1e+39) | EDDY NOE TORRICO ROCHA | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EN_PROCESO | ALTA | 4 | 2026-09-09 | — | Ver docs/PLAN_SEGURIDAD_TARIFAS_GPS.md Bloque 0: recarga_qr_page.dart se auto-aprueba sin tope de monto (bug conocido, no resuelto aún). |

## Sin módulo especificado en el tracker

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1781142446942 | Diseñar el mockup de la pantalla de confirmación de pago exitoso dentro de la aplicación, con el objetivo de informar al usuario que la transacción realizada para el registro de su viaje se ha completado correctamente. | No especificado en el tracker | — | CERRADO | MEDIA | 2 | 2026-10-06 | — | — |

## Sincronización y Conectividad

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122745 | RQ-56 Manejo de pérdida de conexión | ADOLFO CORIA FLORES | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: ADOLFO CORIA FLORES (DEV): hecho |
| TASK_1784908122746 | RQ-57 Recuperación automática al restablecer conexión | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (DEV): la app ahora detecta cuando se restablece la conexión y reanuda la sincronización automáticamente. |

## Supervisión y Control de Rutas

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1786162632217 | RQ-76 Control de rutas desde el perfil administrativo/presidente | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | — |
| TASK_1786162632218 | RQ-77 Consulta de reportes operativos | DAGO URIBE GARCIA | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): en trabajo / DAGO URIBE GARCIA (DEV): realice el modulo pedido / DAGO URIBE GARCIA (DEV): Implementé el requisito RQ-77 – Consulta de reportes operativos. Amplié el reporte con métricas reales de Firestore, adapté la pantalla al diseño del Panel de dirigencia, agregué información de choferes suspendidos y destacados, y restringí el acceso según roles. Modifiqué 4 archivos y validé formato, sintaxis y diagnósticos del editor. |
| TASK_1786162632221 | RQ-80 Consulta consolidada de información desde el perfil Presidente | HUMBERTO APONTE GONZALES | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-08-08 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: HUMBERTO APONTE GONZALES (DEV): ya lo hice |

## Validación e Integración

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122747 | RQ-58 Validación integral del módulo Usuario | No especificado en el tracker | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): realizado esperando revision / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): TERMINADO........ ESPERANDO REVISIÓN |
| TASK_1784908122748 | RQ-59 Corrección de incidencias del Sprint 2 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | Comentarios del tracker: PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Todavia no implementado sigue en proceso / EDDY NOE TORRICO ROCHA (QA): Sigue en proceso / PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Se realizó la revisión y validación de las incidencias correspondientes al RQ-59 del Sprint 2. Se identificaron 9 incidencias en el historial del proyecto y se verificó que todas las correcciones ya se encuentran integradas en la rama actual. Se realizó la validación funcional manual de las 9 incidencias del Sprint 2: navegación, viaje al minimizar, modo oscuro, filtros de movimientos, cierre de sesión, búsqueda de origen/destino y actualización de saldo, obteniendo resultado PASS en todas las pruebas. RQ-59 validado: 9/9 incidencias PASS. No se identificaron correcciones de código pendientes relacionadas con este requerimiento. |
| TASK_1784908122749 | RQ-60 Integración de módulos 4, 7 y 8 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: HUMBERTO APONTE GONZALES (DEV): ya lo hice |

## Viajes Programados

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784908122720 | RQ-31 Programación inteligente de viajes | DAGO URIBE GARCIA, PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | CRISTIAN ARIEL CLAROS ARENAS | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): se completo el codigo y se esta subiendo a mi rama / DAGO URIBE GARCIA (DEV): se completo el codigo |
| TASK_1784908122721 | RQ-32 Reprogramación de un viaje planificado | ADOLFO CORIA FLORES | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: ADOLFO CORIA FLORES (DEV): hecho |
| TASK_1784908122722 | RQ-33 Cancelación de un viaje programado | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: CARLOS UGARTE ARIAS (QA): Sergio sube tu avance o correción / LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): Sergio realiza este requerimiento por favor |
| TASK_1784908122723 | RQ-34 Consulta del historial de viajes | No especificado en el tracker | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: CARLOS UGARTE ARIAS (QA): Zurita avanzaste en tu trabajo? no veo avance ni capturas / LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): realizado / LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): ya lo subi a mi rama para que sea reviusado |
| TASK_1784908122724 | RQ-35 Visualización del detalle de un viaje | ELKIN REVOLLO ROJAS | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | Comentarios del tracker: KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): en la planificación de viaje (DETALLE) : aparece el tiempo y el costo pero no la fecha / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): sobre el recorrido: esta todo bien / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): TODO OK |
| TASK_1784908122725 | RQ-36 Consulta de próximas salidas | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | Comentarios del tracker: KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): FALTA IMPLEMENTAR LA FUNCION DE: Consulta de próximas salidas / PEDRO CHUCAMANI CHOQUE (DEV): Se implementó la funcionalidad de consulta de próximas salidas, mostrando los horarios disponibles. Se realizaron pruebas funcionales en el dispositivo móvil y se encuentra listo para revisión de QA. / KATERINE PINTO ESCOBAR (QA): la funcionalidad esta bien |
| TASK_1784908122726 | RQ-37 Visualización de paradas cercanas | DAGO URIBE GARCIA | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): trate de hacer el codigo y pero me falta la aprovacion de el cejas para poder tener la mi rama habilitada en git de cejas / DAGO URIBE GARCIA (DEV): codigo realizado / EDDY NOE TORRICO ROCHA (QA): tiene que corregir su trabajo por que manejo mal git pero si hizo algo |
| TASK_1784908122727 | RQ-38 Consulta de información de una parada | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | MEDIA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): RQ-38 (Tarea 1):se conecto la vista del detalle de parada y ruta (ruta_tiempo_page.dart y ruta_abordaje_page.dart) para que se muestre la tarjeta con los datos de tiempo estimado, distancia y estado del tráfico. / MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ (DEV): tarea lista para revision / EDDY NOE TORRICO ROCHA (QA): estas vistas ya estan en la app solo tendrias que modificar las vistas ya se encuentras al momento de buscar una ruta y salen las lineas y tiempo estimado seria modificar el diseno y tambien estan lo datos de lineas y demas cosas en formato gtfs para poder accedera los datos mas facil no uses datos hardcoded ya hay base de datos y datos de las rutas |
| TASK_1784908122728 | RQ-39 Visualización del tiempo estimado de llegada | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (DEV): Visualización del tiempo estimado de llegada ya se hizo |
| TASK_1784908122729 | RQ-40 Actualización dinámica del recorrido | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 3 | 2026-07-24 | — | Comentarios del tracker: LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): realizado |

# Tareas de elaboración de documentación del proyecto

Estas filas del tracker no corresponden a funcionalidades de la aplicación, sino a la elaboración de los propios documentos del proyecto (MODULO = 'Documento N' en la hoja TAREAS). Se documentan aquí por separado para no mezclarlas con trabajo de software.

| ID tarea | Descripción corta | Desarrollador(es) | QA a cargo | Estado | Prioridad | Sprint | Fecha | Fecha cierre | Observaciones / comentarios reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784085538249 | Documento 1 Modelo del Dominio | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784085626675 | Documento 2 Diseño Funcional | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | LUIS GERARDO SEJAS SANCHEZ | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784085697732 | Documento 3 Catálogo de Reglas de Negocio | DAGO URIBE GARCIA | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | Comentarios del tracker: DAGO URIBE GARCIA (DEV): se cambio lo mensionadoi / CARLOS UGARTE ARIAS (QA): esta bien, lo marcaré completado |
| TASK_1784085756533 | Documento 3.1 Mapa Maestro del Proyecto (MMP)_ | DAGO URIBE GARCIA | CARLOS UGARTE ARIAS | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | Comentarios del tracker: CARLOS UGARTE ARIAS (QA): realice la revisión y corrección de los mini esquemas, los alinee y verifiqué la info. si falta mejores hagamelo saber / DAGO URIBE GARCIA (DEV): documento realizado y revisado en presentacion / DAGO URIBE GARCIA (DEV): termine lo indicado de la documentacion |
| TASK_1784085839312 | Documento 4 Modelado UML_ | SUSANA RODRIGUEZ MERIDA, ELKIN REVOLLO ROJAS | — | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Comentarios del tracker: SUSANA RODRIGUEZ MERIDA (DEV): correcto |
| TASK_1784086003826 | Documento 4.1 Casos de Uso | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | — | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | Comentarios del tracker: JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (DEV): no lo hice espera ten paciencia estoy laburando / JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO (DEV): ya esta |
| TASK_1784087616376 | Documento 4.2 Diagramas de Clases | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | EDDY NOE TORRICO ROCHA | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | Comentarios del tracker: EDDY NOE TORRICO ROCHA (QA): aprovado / WILI SAMUEL CHAMBI PICON (DEV): aprobado y revisado |
| TASK_1784087749947 | Documento 4.3 Diagramas de Secuencia | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | NATALY MALLEA SIERRA | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784087817040 | Documento 4.4 Diagramas de Actividad | ADOLFO CORIA FLORES | KATERINE PINTO ESCOBAR | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784087889374 | Documento 4.5 Diagramas de Estados | No especificado en el tracker | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784087924107 | Documento 4.6 Diagramas de Paquetes | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA, PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | — | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784087955254 | Documento 5 Diccionario Técnico | HUMBERTO APONTE GONZALES | CRISTIAN ARIEL CLAROS ARENAS | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | 2026-09-09 | Comentarios del tracker: HUMBERTO APONTE GONZALES (DEV): Se realizaron los ajustes de formato solicitados en el Documento 5 – Diccionario Técnico. Se encuadraron las tablas y se organizó la presentación del contenido para mantener una estructura uniforme y mejorar la legibilidad del documento. No se modificó el contenido técnico ni la nomenclatura definida; únicamente se realizaron cambios de formato. |
| TASK_1784087987300 | Documento 6 Arquitectura Técnica | No especificado en el tracker | DAVID JESUS VILLARROEL | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-14 | — | — |
| TASK_1784088059669 | Documento 7 Planeación del Desarrollo | No especificado en el tracker | — | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-15 | — | Comentarios del tracker: LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO (LIDER_DEV): realizado ecitosamente |
| TASK_1784088087870 | Documento 8 Plan Maestro de Calidad (QA) | No especificado en el tracker | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA, NAYELI HUARACHI ESCARZA | CERRADO | ALTA | 2.5 | 2026-07-15 | 2026-08-02 | Comentarios del tracker: JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): Lo hare despues / JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): La pagina funciona de la chingada / JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA (QA): ñ |

# Anexo: tareas excluidas del tracker (ELIMINADO = VERDADERO)

Se listan aquí únicamente a título de transparencia metodológica — no forman parte del trabajo real documentado arriba, por decisión explícita del tracker (marcadas como eliminadas).

| ID tarea | Módulo | Descripción corta | Estado al momento de eliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK_1784083038907 | Viajes Programados | RQ-31 al RQ-40 | CERRADO |
| TASK_1784083191562 | Notificaciones | RQ-41 al RQ-45 | CERRADO |
| TASK_1784083415627 | Beneficios | RQ-46 al RQ-50 | CERRADO |
| TASK_1784083480815 | Configuración del Usuario | RQ-51 al RQ-55 | CERRADO |
| TASK_1784083638220 | Sincronización y Conectividad | RQ-56 al RQ-57 | CERRADO |
| TASK_1784083679828 | Validación e Integración | RQ-58 al RQ-60 | CERRADO |
| TASK_1784083879524 | Módulo Conductor | RQ-61 al RQ-65 | CERRADO |