Documento 8 — Plan Maestro de Calidad (QA)

1. Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer el Plan Maestro de Calidad (Quality Assurance – QA) del proyecto MiRuta, definiendo los procesos, criterios, estándares, actividades y mecanismos necesarios para asegurar que el software desarrollado cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos durante la planificación del proyecto.

Asimismo, este documento constituye la guía oficial para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades de aseguramiento de calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo, permitiendo verificar que cada incremento generado en los diferentes Sprint cumpla los niveles de calidad esperados antes de su liberación.

El Plan Maestro de Calidad proporciona además un marco de referencia para la ejecución de pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de regresión y validaciones finales, garantizando la estabilidad, confiabilidad, seguridad y usabilidad del sistema MiRuta.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Definir la estrategia integral de aseguramiento de calidad del proyecto MiRuta, estableciendo procedimientos, criterios, responsabilidades y mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema durante todas las etapas del desarrollo.

3. Alcance

El presente documento comprende todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad del sistema MiRuta, desde la planificación de las pruebas hasta la validación final del producto.

Incluye:

- Planeación de calidad.

- Estrategia de pruebas.

- Organización del equipo QA.

- Casos de prueba.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de regresión.

- Gestión de incidencias.

- Seguimiento de defectos.

- Auditorías de calidad.

- Métricas de calidad.

- Validación final del producto.

No incluye:

- Desarrollo del código fuente.

- Diseño UML.

- Arquitectura técnica.

- Manual de usuario.

- Infraestructura de despliegue.

- Configuración de servidores.

- Implementación de bases de datos.

4. Relación con el Modelo Maestro del Proyecto (MMP)

El presente Plan Maestro de Calidad (QA) forma parte del Modelo Maestro del Proyecto (MMP) y establece la estrategia de verificación y validación del sistema MiRuta, tomando como referencia la documentación generada durante las fases de análisis, diseño, arquitectura y planificación del desarrollo.

Su propósito es garantizar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos establecidos, asegurando la integridad de la información, la correcta interacción entre los módulos del sistema y la trazabilidad de las actividades de prueba durante todo el ciclo de desarrollo.

La planificación de las actividades de aseguramiento de calidad se fundamenta en los siguientes documentos del proyecto:

| Documento | Relación con el Plan Maestro de Calidad |
| --- | --- |
| Documento 4 – Casos de Uso y Diagramas UML | Define los procesos funcionales del sistema y los flujos de interacción que serán verificados mediante pruebas funcionales, de integración y aceptación. |
| Documento 5 – Diccionario Técnico | Proporciona la definición oficial de entidades, atributos, servicios, eventos, estados y reglas del negocio utilizadas como referencia durante el diseño y ejecución de los casos de prueba. |
| Documento 6 – Arquitectura Técnica | Describe la arquitectura del sistema, los componentes, las capas, los servicios y las integraciones tecnológicas que deberán ser validados para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. |
| Documento 7 – Planeación del Desarrollo | Establece la planificación de los Sprint, las historias de usuario y las actividades del proyecto, permitiendo programar las pruebas de calidad, auditorías y validaciones correspondientes a cada incremento del sistema. |

5. Estrategia General de Calidad

La estrategia general de calidad del proyecto MiRuta tiene como propósito asegurar que cada incremento funcional desarrollado durante los diferentes Sprint cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema, garantizando la confiabilidad, integridad, seguridad y correcto funcionamiento de la aplicación.

El proceso de aseguramiento de calidad se ejecutará de manera continua durante todo el ciclo de vida del proyecto y estará integrado a la metodología Scrum, mediante actividades de revisión, validación, ejecución de pruebas y seguimiento de incidencias al finalizar cada Sprint.

Las actividades de verificación estarán orientadas a evaluar procesos completos del sistema, priorizando aquellas funcionalidades cuya ejecución tenga un impacto directo sobre la operación de la aplicación. De esta manera, se busca identificar oportunamente posibles defectos, reducir riesgos durante el desarrollo y asegurar que cada incremento entregado cumpla con los criterios de calidad establecidos.

La estrategia de pruebas contempla una ejecución progresiva, iniciando con la validación individual de los componentes desarrollados, continuando con la verificación de la interacción entre módulos y concluyendo con pruebas de aceptación que permitan evaluar el comportamiento integral del sistema antes de su liberación.

# 5.1 Revisión Continua durante cada Sprint

Durante el desarrollo de cada Sprint se realizarán revisiones periódicas del avance del proyecto con el objetivo de verificar el cumplimiento de las historias de usuario, los criterios de aceptación y los requisitos definidos para cada funcionalidad.

Estas revisiones permitirán detectar de manera temprana inconsistencias, errores de implementación o desviaciones respecto a la planificación inicial, facilitando su corrección antes de la integración final del incremento desarrollado.

Asimismo, las reuniones de seguimiento contribuirán a mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo, favoreciendo la mejora continua del proceso de desarrollo y reduciendo la probabilidad de acumulación de defectos en las siguientes iteraciones.

# 5.2 Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias tienen como finalidad verificar el correcto funcionamiento de cada componente de software de forma independiente, asegurando que la lógica implementada produzca los resultados esperados antes de integrarse con el resto del sistema.

Estas pruebas estarán orientadas a validar métodos, funciones, servicios y componentes críticos de la aplicación, comprobando el procesamiento adecuado de los datos de entrada, el cumplimiento de las reglas de negocio y el manejo correcto de posibles excepciones.

La ejecución de pruebas unitarias permitirá detectar errores en etapas tempranas del desarrollo, reduciendo el costo de corrección y mejorando la estabilidad general del sistema.

# 5.3 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verificarán que cada proceso implementado responda correctamente a los requisitos establecidos en los casos de uso y en las historias de usuario del proyecto.

Cada prueba evaluará el flujo completo de una funcionalidad, validando que las operaciones realizadas por los diferentes tipos de usuarios produzcan los resultados esperados y que la información procesada mantenga su integridad durante toda la ejecución.

Entre los procesos considerados prioritarios se encuentran:

- Autenticación y gestión de usuarios.

- Consulta y administración de rutas.

- Gestión de conductores y demás actores del sistema.

- Registro, actualización y consulta de información.

- Procesos administrativos definidos para la aplicación.

- Integración de los módulos principales del sistema.

# 5.4 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar la correcta comunicación entre los diferentes módulos de la aplicación y los servicios externos utilizados durante su funcionamiento.

Estas pruebas permitirán comprobar que el intercambio de información se realice de forma consistente, garantizando que los datos generados por un componente sean procesados correctamente por los demás módulos del sistema.

Dentro de esta etapa se validará la integración entre la aplicación y los servicios tecnológicos definidos en la arquitectura del proyecto, incluyendo los mecanismos de autenticación, almacenamiento de información, servicios de geolocalización y demás recursos externos que formen parte del funcionamiento de MiRuta.

# 5.5 Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación representan la fase final del proceso de aseguramiento de calidad y tienen como finalidad verificar que cada incremento desarrollado satisfaga los criterios de aceptación definidos para el Sprint correspondiente.

Estas pruebas se ejecutarán una vez concluidas las actividades de desarrollo, integración y corrección de incidencias, permitiendo confirmar que las funcionalidades implementadas cumplen con las necesidades del proyecto y con los objetivos establecidos por el equipo de desarrollo.

La aprobación satisfactoria de estas pruebas constituirá el criterio principal para considerar un incremento como terminado y apto para su presentación y entrega.

6. Plantilla de Caso de Prueba

## 6.1 Descripción

Con el propósito de mantener la uniformidad en la documentación de las actividades de aseguramiento de calidad, todos los casos de prueba del proyecto MiRuta utilizarán una plantilla estándar.

Esta plantilla permitirá registrar de manera estructurada la información necesaria para planificar, ejecutar y documentar cada prueba, facilitando la trazabilidad entre los requisitos funcionales, los casos de uso y los resultados obtenidos durante el proceso de validación.

Cada caso de prueba estará asociado a uno o más requisitos funcionales definidos en el proyecto y podrá ejecutarse en diferentes Sprint, según la planificación establecida en el Documento 7 – Planeación del Desarrollo.

La utilización de un formato unificado favorecerá el seguimiento de incidencias, la generación de evidencias de prueba y el control de calidad de cada incremento funcional desarrollado.

6.2 Plantilla Estándar de Caso de Prueba

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | Código único que identifica el caso de prueba (Ej.: QA-001). |
| Nombre | Nombre descriptivo de la prueba. |
| Tipo de prueba | Funcional, Integración, Unitaria, Regresión o Aceptación. |
| Requisito relacionado | Código del requisito funcional que será validado. |
| Caso de Uso relacionado | Código del caso de uso asociado a la prueba. |
| Sprint | Sprint en el que se ejecutará la prueba. |
| Responsable QA | Integrante responsable de ejecutar y documentar la prueba. |
| Estado | Pendiente, En ejecución, Aprobado, Rechazado o Reprogramado. |
| Precondiciones | Condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la prueba. |
| Datos de Entrada | Información necesaria para ejecutar el caso de prueba. |
| Procedimiento | Secuencia de pasos que debe seguir el evaluador. |
| Resultado Esperado | Comportamiento esperado del sistema si la prueba es satisfactoria. |
| Resultado Obtenido | Resultado registrado durante la ejecución de la prueba. |
| Observaciones | Comentarios, incidencias o recomendaciones detectadas durante la validación. |

# 6.3 Consideraciones para el Registro

Para garantizar la consistencia de la documentación, todos los casos de prueba deberán cumplir las siguientes consideraciones:

- Cada caso de prueba deberá contar con un identificador único.

- Los requisitos y casos de uso asociados deberán existir en la documentación oficial del proyecto.

- Los procedimientos deberán describirse de forma clara, secuencial y verificable.

- Los resultados obtenidos deberán registrarse únicamente después de la ejecución de la prueba.

- Las observaciones deberán documentar cualquier comportamiento inesperado, defecto o mejora identificada durante la validación.

6.4 Estados del Caso de Prueba

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Pendiente | El caso de prueba aún no ha sido ejecutado. |
| En ejecución | La prueba se encuentra en proceso de validación. |
| Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado. |
| Rechazado | Se detectó un defecto o incumplimiento de los requisitos. |
| Reprogramado | La prueba fue pospuesta para un Sprint posterior. |

6.5 Ejemplo de Plantilla

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Identificador | QA-001 |
| Nombre | Inicio de Sesión |
| Tipo de prueba | Funcional |
| Requisito relacionado | RQ-001 |
| Caso de Uso relacionado | CU-001 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Responsable QA | Equipo QA |
| Estado | Pendiente |
| Precondiciones | Usuario registrado y conexión a Internet disponible. |
| Datos de Entrada | Correo electrónico y contraseña válidos. |
| Procedimiento | Ingresar las credenciales y presionar "Iniciar Sesión". |
| Resultado Esperado | El sistema autentica al usuario y muestra la pantalla principal. |
| Resultado Obtenido | Pendiente de ejecución. |
| Observaciones | Se ejecutará durante la fase de pruebas funcionales del Sprint 1. |

7. Organización

7.1 QA-AUT-001 — Autenticación y Gestión de Usuarios

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-AUT-001 |
| Nombre | Validación integral del módulo de autenticación |
| Tipo de prueba | Funcional e Integración |
| Requisito relacionado | RQ-01 al RQ-07 |
| Casos de Uso relacionados | CU-001 al CU-006 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Responsable QA | G1-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Firebase Authentication disponible.

- Usuario no registrado previamente.

- Base de datos accesible.

Datos de Entrada

- Correo electrónico válido.

- Contraseña válida.

- Información del perfil.

Procedimiento

- Registrar un nuevo usuario.

- Iniciar sesión.

- Actualizar el perfil.

- Cerrar sesión.

- Iniciar nuevamente la sesión.

- Verificar la persistencia de la información.

Resultado Esperado

- El usuario es autenticado correctamente.

- La información del perfil permanece consistente.

- No existen duplicidades.

- Los permisos son asignados correctamente.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Verificar consistencia entre Firebase Authentication y Cloud Firestore.

7.2 QA-WAL-001 — Billetera Digital y Pagos

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-WAL-001 |
| Nombre | Validación integral del módulo de billetera digital |
| Tipo de prueba | Funcional e Integración |
| Requisito relacionado | RQ-08 al RQ-19 |
| Casos de Uso relacionados | CU correspondientes al módulo de billetera |
| Sprint | Sprint 2 |
| Responsable QA | G2-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Usuario autenticado.

- Cuenta activa.

- Saldo disponible.

Datos de Entrada

- Solicitud de recarga.

- Pago mediante QR.

- Consulta de historial.

Procedimiento

- Solicitar una recarga.

- Registrar el pago.

- Actualizar el saldo.

- Consultar el historial.

- Verificar la persistencia de las transacciones.

Resultado Esperado

- El saldo se actualiza correctamente.

- Las transacciones quedan registradas.

- No existen inconsistencias contables.

- El historial refleja todas las operaciones realizadas.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la integridad de los movimientos registrados en Cloud Firestore.

7.3 QA-TRN-001 — Gestión de Transporte

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-TRN-001 |
| Nombre | Validación integral del módulo de transporte |
| Tipo de prueba | Funcional e Integración |
| Requisito relacionado | RQ-20 al RQ-40 |
| Casos de Uso relacionados | Gestión de rutas y programación de viajes |
| Sprint | Sprint 2 y Sprint 3 |
| Responsable QA | G3-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Usuario autenticado.

- Información GTFS disponible.

- Servicios cartográficos operativos.

Datos de Entrada

- Origen.

- Destino.

- Horario del viaje.

Procedimiento

- Buscar una ruta.

- Programar un viaje.

- Consultar horarios.

- Consultar paradas.

- Modificar el viaje.

- Verificar el historial.

Resultado Esperado

- La programación del viaje es correcta.

- Las rutas coinciden con la información disponible.

- El historial conserva todas las operaciones.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la consistencia de la información obtenida desde el servicio GTFS.

7.4 QA-GEO-001 — Geolocalización y Monitoreo

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-GEO-001 |
| Nombre | Validación del módulo de geolocalización |
| Tipo de prueba | Integración |
| Requisito relacionado | RQ-37 al RQ-57 |
| Casos de Uso relacionados | Seguimiento y localización |
| Sprint | Sprint 3 |
| Responsable QA | G1-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Permisos de ubicación concedidos.

- Servicios GPS disponibles.

- Conexión a Internet activa.

Datos de Entrada

- Coordenadas GPS.

- Ruta seleccionada.

Procedimiento

- Obtener la ubicación actual.

- Mostrar las paradas cercanas.

- Actualizar la posición.

- Simular pérdida de conexión.

- Recuperar la sincronización.

Resultado Esperado

- La ubicación se actualiza correctamente.

- La aplicación recupera la sincronización sin pérdida de datos.

- La información geográfica permanece consistente.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Verificar la estabilidad durante cambios de conectividad.

7.5 QA-ADM-001 — Administración Operativa

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-ADM-001 |
| Nombre | Validación integral de la administración operativa |
| Tipo de prueba | Funcional e Integración |
| Requisito relacionado | RQ-61 al RQ-75 |
| Casos de Uso relacionados | Administración, Conductor, Tickeador y Presidente |
| Sprint | Sprint 4 |
| Responsable QA | G2-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Usuarios administrativos registrados.

- Información operativa disponible.

Datos de Entrada

- Registro de jornadas.

- Validaciones de abordaje.

- Consultas estadísticas.

Procedimiento

- Registrar una jornada del conductor.

- Validar un abordaje.

- Registrar una incidencia.

- Consultar estadísticas.

- Generar un reporte administrativo.

Resultado Esperado

- Todos los actores interactúan correctamente.

- La información administrativa permanece consistente.

- Los indicadores reflejan la operación registrada.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la trazabilidad completa de las operaciones entre conductor, tickeador y presidente.

7.6 QA-INT-001 — Integración General del Sistema

Información General

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | QA-INT-001 |
| Nombre | Validación integral del sistema |
| Tipo de prueba | Aceptación |
| Requisito relacionado | RQ-76 al RQ-90 |
| Casos de Uso relacionados | Todos los procesos principales |
| Sprint | Sprint 4 |
| Responsable QA | G3-QA |
| Estado | Planificado |

Precondiciones

- Todos los módulos implementados.

- Base de datos inicializada.

- Servicios externos disponibles.

Datos de Entrada

- Flujo completo de utilización del sistema.

Procedimiento

- Registrar un usuario.

- Recargar la billetera.

- Programar un viaje.

- Validar el pago mediante QR.

- Registrar la operación del conductor.

- Consultar indicadores administrativos.

Resultado Esperado

- Todos los módulos funcionan de manera integrada.

- No existen pérdidas de información.

- Las reglas de negocio se cumplen durante todo el flujo.

- El sistema mantiene la consistencia de los datos entre todos los servicios.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Esta prueba constituye el criterio de aceptación para la liberación de la versión final del sistema y verifica el flujo operativo completo desde el registro del usuario hasta la generación de indicadores administrativos.

8. Resultados de las Pruebas

En lugar de escribir resultados ahora (porque el sistema aún está en desarrollo), dejaría preparada la estructura para registrar las ejecuciones.

| Caso de Prueba | Fecha | Estado | QA | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Estados:

- No ejecutado

- Aprobado

- Aprobado con observaciones

- Rechazado

- Ejemplo de Registro

| Caso de Prueba | Fecha | Estado | Responsable QA | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-AUT-001 – Validación integral del módulo de autenticación | 05/05/2026 | Aprobado con observaciones | G1-QA | El registro, inicio de sesión y actualización del perfil funcionan correctamente. Se detectó un retraso en la sincronización de la fotografía de perfil con Firebase Storage, programándose su corrección para el siguiente Sprint. |

- Estados de Ejecución

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| No ejecutado | El caso de prueba aún no ha sido ejecutado. |
| Aprobado | El caso de prueba cumple completamente los criterios de aceptación definidos. |
| Aprobado con observaciones | El proceso funciona correctamente, aunque se identificaron observaciones menores que no afectan la operación principal del sistema. |
| Rechazado | El caso de prueba no cumple los criterios de aceptación y requiere la corrección de las incidencias antes de continuar con el proceso de desarrollo. |

9. Gestión de Incidencias

Otra tabla reutilizable.

| Incidencia | Prioridad | Sprint | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prioridades:

- Baja

- Media

- Alta

- Crítica

- Ejemplo de Registro

| Incidencia | Prioridad | Sprint | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 – La actualización del saldo de la billetera no se refleja inmediatamente después de confirmar una recarga. | Alta | Sprint 2 | En corrección | G2-Dev2 |

- Niveles de Prioridad

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Baja | Incidencia menor que no afecta el funcionamiento principal del sistema y puede corregirse en un Sprint posterior. |
| Media | Incidencia que afecta parcialmente una funcionalidad, pero permite continuar utilizando el sistema con limitaciones menores. |
| Alta | Incidencia que compromete una funcionalidad crítica del sistema y requiere atención prioritaria antes de finalizar el Sprint. |
| Crítica | Incidencia que impide el funcionamiento del sistema o compromete la integridad, disponibilidad o seguridad de la información, debiendo corregirse de forma inmediata. |

- Estados de la Incidencia

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Registrada | La incidencia ha sido documentada y se encuentra pendiente de asignación. |
| En corrección | El equipo de desarrollo se encuentra implementando la solución correspondiente. |
| En validación | La corrección fue desarrollada y está siendo verificada por el equipo de QA. |
| Cerrada | La incidencia fue corregida, validada y no presenta recurrencias durante las pruebas de verificación. |

10. Índice QA

10.1 Propósito

El Índice QA tiene como finalidad centralizar la trazabilidad de todos los casos de prueba definidos en el presente documento, permitiendo identificar de manera rápida el módulo funcional al que pertenecen, el tipo de prueba ejecutada, los requisitos funcionales y casos de uso asociados, el Sprint en el que se planifica su validación y el equipo responsable de su ejecución.

Este índice facilita el seguimiento del avance de las actividades de aseguramiento de calidad, contribuye a la planificación de las auditorías durante cada Sprint y permite verificar la cobertura de pruebas sobre los procesos críticos del sistema.

10.2 Plantilla

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-XXX | Funcional / Integración / Aceptación | Nombre del módulo funcional | RQ-XXX | CU-XXX | Sprint X | GX-QA |

Descripción de los Campos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso | Identificador único del caso de prueba definido en el Plan Maestro de Calidad. |
| Tipo | Clasificación de la prueba según su objetivo: Funcional, Integración o Aceptación. |
| Módulo | Módulo funcional del sistema que será validado mediante el caso de prueba. |
| RQ | Requisitos funcionales del Product Backlog cubiertos por la prueba. |
| CU | Casos de Uso relacionados con el proceso funcional evaluado. |
| Sprint | Sprint en el que se ejecutará la validación del caso de prueba. |
| QA | Equipo responsable de ejecutar, documentar y validar el caso de prueba. |

10.3 Organización

10.3.1 Autenticación

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-AUT-001 | Funcional / Integración | Autenticación y Gestión de Usuarios | RQ-01 al RQ-07 | CU-001 al CU-006 | Sprint 2 | G1-QA |

10.3.2 Billetera Digital

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-WAL-001 | Funcional / Integración | Billetera Digital y Pagos | RQ-08 al RQ-19 | CU-007 al CU-013 | Sprint 2 | G2-QA |

10.3.3 Transporte

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-TRN-001 | Funcional / Integración | Gestión de Transporte | RQ-20 al RQ-40 | CU-014 al CU-024 | Sprint 2 y Sprint 3 | G3-QA |

10.3.4 Geolocalización

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-GEO-001 | Integración | Geolocalización y Monitoreo | RQ-37 al RQ-57 | CU-018, CU-020, CU-021 y CU-025 | Sprint 3 | G1-QA |

10.3.5 Administración

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-ADM-001 | Funcional / Integración | Administración Operativa | RQ-61 al RQ-75 | CU-026 al CU-036 | Sprint 4 | G2-QA |

10.3.6 Integración

| Caso | Tipo | Módulo | RQ | CU | Sprint | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-INT-001 | Aceptación | Integración General del Sistema | RQ-76 al RQ-90 | Todos los casos de uso principales | Sprint 4 | G3-QA |