# Documento 10 — Anexos y Evidencias

Proyecto Mi Ruta — Cochabamba, Bolivia

Responde: ¿Qué documentos respaldan el desarrollo del proyecto?

Alcance de este documento (decisión explícita del usuario): la Guía de Documentación de Desarrollo original pide contrato, actas de reunión, informes de avance, cartas de aceptación, formularios, encuestas, facturas, comprobantes y fotografías. Para este proyecto se decidió que basta con dos fuentes de evidencia real y verificable: los registros de daily scrum del equipo y el historial de commits del repositorio Git. No se agregan las demás categorías.

Generado el 2026-09-13 a partir de datos reales — sin inventar reuniones, actas o evidencias que no existen en el tracker o en el historial de git.

# 1. Daily scrum del equipo

Fuente: docs/AsyncDaily/Revision QA.xlsx, hoja DAILY_SCRUM (97 filas incluyendo encabezado, 96 filas de datos, ordenadas cronológicamente por FECHA).

Normalización de fechas: la columna FECHA vino en dos formatos distintos en la fuente: la mayoría como valor datetime, y 2 filas como texto tipo 'Sat Aug 08 2026 15:04:44 GMT-0400 (hora de Bolivia)'. Ambos formatos se normalizaron a AAAA-MM-DD HH:MM:SS para poder ordenar cronológicamente sin inconsistencias.

Distribución por rol: DEV: 61, QA: 26, LIDER_DEV: 3, PM: 3, LIDER_QA: 3

| Fecha | Usuario | Rol | Avance hoy | Próximo paso | Bloqueo | Necesita ayuda de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-02 00:00 | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | QA | Requisitos funcional 45-46-55 | Probablemente la revision del Documento 8 | Salvo los de Chapare, creo que no | No |
| 2026-08-03 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | realizar pruebas en la aplicacion de los rquisitos asignados | Corregir inconsistencias en la pagina de seguimiento | Tareas pendientes de otras materias | No |
| 2026-08-04 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | Lei la mayoria de la documentacion para poder realizar o ayudar en el proyecto que que se necesita funcionarios | clonacion de git luego la programacion del sprint | salvo que la prataforma presenta unos troleos nada mas | Si |
| 2026-08-04 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | TAREAS ASIGNADAS PERO NO RQ-36 : Consulta de próximas salidas | PREGUNTAR SOBRE LA TAREA RQ-36 | SI | No |
| 2026-08-04 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | TAREAS ASIGNADAS PERO NO RQ-36 : Consulta de próximas salidas | PREGUNTAR SOBRE LA TAREA RQ-36 | SI | No |
| 2026-08-04 00:00 | ARIANA VICTORIA CARDOZO | PM | revise los trabajos y los bloqueos de cada uno con dudas | consultar sobre los bloqueos y buscar soluciones | no | No |
| 2026-08-04 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Implementé la funcionalidad RQ-36 "Consulta de próximas salidas" en el módulo de Viajes Programados. Se integró la consulta de horarios disponibles mediante datos GTFS, agregando la lógica para identificar la parada más cercana al usuario y obtener próximas salidas. Se realizaron pruebas de análisis del código (flutter analyze) y se generó el commit correspondiente con los cambios realizados. | Continuaré con la verificación funcional de la RQ-36 en la aplicación, probando la visualización de próximas salidas en la interfaz de detalle del viaje y ajustando cualquier error encontrado durante las pruebas. | Sí. Actualmente no puedo ejecutar la aplicación en Chrome porque falta la configuración Firebase Web (firebase_options.dart). Mi cuenta no tiene acceso al proyecto Firebase existente, por lo que necesito que me agreguen permisos al proyecto para poder ejecutar flutterfire configure y completar la configuración. Solicito acceso al proyecto Firebase de MiRuta para la cuenta pedrochucamani.sis24@tecba.edu.bo con permisos necesarios para configurar Firebase en el entorno de desarrollo. | Si |
| 2026-08-04 00:00 | NATALY MALLEA SIERRA | QA | Resolucion de dudas de la tarea RQ-44 Recepción automática de alertas operativas | Mejorar mi observacion de la RQ-44 | No | No |
| 2026-08-04 00:00 | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | DEV | Se trabajo en la especificacion del Documento 2-Diseño Funcional y en la especificacion de requisitos RQ-38 CONSULTA DE INFORMACION DE UNA PARADA & RQ-43 ELIMINACION DE NOTIFICACIONES | Empezaremos con el desarrollo del codigo | aun no hay bloqueos | No |
| 2026-08-04 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Se realizaron los ajustes de formato solicitados en el Documento 5 – Diccionario Técnico. Se encuadraron las tablas y se organizó la presentación del contenido para mantener una estructura uniforme y mejorar la legibilidad del documento. No se modificó el contenido técnico ni la nomenclatura definida; únicamente se realizaron cambios de formato. | empersarenos con el desarrollo del codigo | no tengo bloqueos | No |
| 2026-08-05 00:00 | ELKIN REVOLLO ROJAS | QA | Se trabajo en las correcciones y mejoramiento de presentación del Documento 4 modelado uml | Se realizara la elaboración de las tareas que se asignen para desarrollar en mi respectiva rama | No | No |
| 2026-08-05 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | - Tarea RQ-36 – Consulta de próximas salidas (En progreso → Finalizada técnicamente) - Se realizó la integración del procesamiento GTFS para consultar próximas salidas. - Se validó la lectura de stop_times, trips, frequencies y calendar. - Se corrigió la lógica de comparación de horarios para generar correctamente las próximas salidas. - Prueba ejecutada correctamente mostrando horarios disponibles desde una parada específica. - Pendiente: integración con la interfaz de usuario. | Continuar con la integración de la consulta de próximas salidas en la capa de presentación, conectando el servicio GTFS con la interfaz de usuario para mostrar los horarios disponibles por parada. | No tengo bloqueos. | No |
| 2026-08-06 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Cloné el proyecto desde el repositorio de GitHub y configuré el entorno de desarrollo. Revisé la estructura del proyecto Flutter y, con apoyo de ChatGPT, comparé los archivos implementados con el Documento 5 (Diccionario Técnico), identificando los elementos existentes, los que no están implementados y las diferencias de nomenclatura entre la documentación y el código fuente. | Continuaré revisando el contenido de los archivos del proyecto para validar la existencia de eventos, estados, rutas, colecciones de Firestore, constantes y demás elementos técnicos, con el fin de actualizar y alinear el Diccionario Técnico con la implementación real del sistema. | no | No |
| 2026-08-07 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | analize en funcionamiento del requerimiento 51 y fui desglozando lo que contiene el proyecto y analizando lo que ya se hizo | empezar a programar | No entiendo la diferencia de preferencias de usuario y configuracion de usuario | Si |
| 2026-08-07 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | Agregue 20 requerimientos nuevos para los perfiles fatltantes | Añadire las iamgenes de figma como referencia a cada rrequerimiento | No tengo bloqueos. | No |
| 2026-08-08 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | finalizar los areglos de la documentacion 4.2 Diagrama de clases | Arreglar la documetacion final y reportar terminado | si ese documento esta bien para no areglar envano | Si |
| 2026-08-08 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Revisé y verifiqué la implementación de RQ-42, correspondiente a marcar las notificaciones como leídas. Comprobé el flujo desde notificaciones_page.dart, NotificationBloc, NotificationService y NotificationDatasource, verificando que al seleccionar una notificación se actualice el campo is_read en Firestore. | Continuaré trabajando en las actividades pendientes relacionadas con las notificaciones. | No por el momento | No |
| 2026-08-08 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | hoy hice el Documento 3 Catálogo de Reglas de Negocio | el siguiente trabajo RQ-77 Consulta de reportes operativos | no por el momento | No |
| 2026-08-08 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Realicé la revisión y verificación de la funcionalidad correspondiente a RQ-36 – Consulta de próximas salidas, revisando la estructura del módulo Viajes Programados, los datos de rutas y horarios disponibles y el funcionamiento de la aplicación en un dispositivo Android. | Continuaré con la validación de la funcionalidad de próximas salidas y horarios disponibles, verificando que los datos se muestren correctamente en la aplicación. | No tengo bloqueos. | No |
| 2026-08-08 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Inicié el análisis y desarrollo de la funcionalidad correspondiente a RQ-44 – Recepción automática de alertas operativas, enfocándome en la configuración de la recepción de notificaciones push dentro del módulo de Notificaciones. | Continuaré con la implementación y realizaré pruebas de recepción de notificaciones push en el dispositivo móvil. | No tengo bloqueos. | No |
| 2026-08-08 00:00 | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | DEV | Hice correr la aplicación y llegué a revisar todo el contenido que se me encargó pude arreglar algunas cosas pero algunas me están complicando | Seguir revisando algunos errores y llegar a resolver lo que falta | Aveces | Si |
| 2026-08-08 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Implementé la recepción de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM) para la RQ-44. Se configuró el permiso de notificaciones en Android, se inicializó Firebase Messaging, se habilitó la recepción en foreground y background, se configuró la actualización del token y se obtuvo correctamente un token FCM en el dispositivo. También se verificó que la aplicación compila y ejecuta correctamente. | Realizar la prueba de envío de una notificación push al dispositivo y verificar su recepción en los diferentes estados de la aplicación: foreground, background y aplicación terminada. | Sí. No cuento con permisos de acceso a la consola Firebase del proyecto mi-ruta-4004d, por lo que no puedo realizar directamente el envío de una notificación FCM de prueba para validar la recepción efectiva. Necesito que el responsable con acceso a Firebase Console realice o facilite el envío de una notificación FCM de prueba al token del dispositivo para completar la validación de la RQ-44. | Si |
| 2026-08-08 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | hoy realice le modulo RQ-31 Programación inteligente de viajes | seguiere con el codigo del modulo Viajes Programados que es Rq-37 visualizar de paradas cercana | no | Si |
| 2026-08-08 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | hoy reralice el moduloViajes Programados | y ahora voy hacer el siguente modulo beneficios | no tengo | No |
| 2026-08-08 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Se realizó el diagnóstico de las incidencias reportadas del Sprint 2, revisando el historial de Git y verificando las correcciones existentes. | Se realizó la validación funcional manual de las 9 incidencias del Sprint 2: navegación, viaje al minimizar, modo oscuro, filtros de movimientos, cierre de sesión, búsqueda de origen/destino y actualización de saldo. Resultado: Las 9 incidencias fueron validadas satisfactoriamente (9/9 PASS). No se identificaron errores pendientes relacionados con RQ-59. | Ninguno para RQ-59. Las correcciones ya estaban integradas en la rama actual y la validación funcional fue satisfactoria. | No |
| 2026-08-08 00:00 | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | DEV | RQ-52 Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad Defini los posibles terminos y condiciones y la politica de privacidad para los roles de usuario y chofer. Realice la implementacion en el proyecto. | Mi siguiente tarea designada | si, pude encontrar el registro de usuarios pero aun no el de choferes para realizar la implementacion. | Si |
| 2026-08-08 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | hoy realize el modulo de beneficios | ahora hare ekl siguente modulo que es : Configuración del Usuario | si tengo un problema | Si |
| 2026-08-08 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | realize el modulo Operación del Chofer | realizar el siguiente modulo Supervisión y Control de Rutas | no | No |
| 2026-08-08 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Implementé la RQ-78 — Operación del modo Tickeador para validación de viajes. Se agregó el acceso por rol Tickeador, la pantalla principal del modo, búsqueda de vehículos por placa, operaciones de marcar salida y llegada, registro de actividad reciente y la integración mediante BLoC, Repository, Datasource y GetIt. La implementación fue verificada con flutter analyze sin errores en los archivos correspondientes. | Realizar la validación funcional de la RQ-78 contra el entorno Firebase, verificando el acceso de un usuario Tickeador, búsqueda de vehículos y registro de salidas y llegadas. | Sí. No tengo acceso a Firebase Console/Firestore ni a las credenciales necesarias para realizar la validación funcional con datos reales. La implementación queda lista, pero falta validar las operaciones directamente contra el entorno Firebase. Necesito acceso a Firebase Console/Firestore o un usuario Tickeador de prueba con credenciales para realizar la validación funcional de RQ-78. | Si |
| 2026-08-08 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | Agregue imagenes de referencia a los requerimeitnos | Revisare lo avanzado en el repositorio | no tengo bloqueos | No |
| 2026-08-08 15:04 | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | LIDER_DEV | Revisare | No hare nada | Me da flojera | No |
| 2026-08-08 21:26 | ELKIN REVOLLO ROJAS | DEV | se realizo el desarrollo de las siguientes tareas designadas: - RQ-45 Configuración de preferencias de notificación con el detalle de Guardar preferencias. - RQ-50 Descarga de comprobantes digitales con el siguiente detalle Descargar comprobante PDF. - RQ-61 Inicio del servicio de transporte por parte del chofer con el detalle de Verificar que el chofer pueda iniciar correctamente el servicio de la unidad asignada. - RQ-72 Aprobación o bloqueo de usuarios con el detalle de Verificar el cambio de estado de un usuario y su persistencia. | se realizara las correcciones o jugerencias que el QA designe segun las tareas realizadas | no se sube mi rama al github | No |
| 2026-08-09 00:00 | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | DEV | RQ-38 (Tarea 1):se conecto la vista del detalle de parada y ruta (ruta_tiempo_page.dart y ruta_abordaje_page.dart) para que se muestre la tarjeta con los datos de tiempo estimado, distancia y estado del tráfico. RQ-43 (Tarea 2): se ajusto la pantalla de notificaciones para usar las tarjetas corporativas y se dejo funcional el botón del basurero para eliminar notificaciones de la lista. RQ-70 (Tarea 3): se implemento el flujo de descarga del historial de viajes para el rol de chofer, vinculando la acción a la pantalla de confirmación "Descargas" con el check verde y el mensaje de descarga exitosa del archivo CSV. además, se dejo probada la aplicación corriendo directamente en un teléfono físico Android y se subio los cambios guardados a mi rama dev-mario-branez en GitHub. | Tomar las capturas de pantalla de evidencia que faltan para el informe del sprint y revisar que la navegación no tenga detalles pendientes en la primera vista antes de hacer la entrega. | bloqueos solucionados | No |
| 2026-08-09 00:00 | EDDY NOE TORRICO ROCHA | QA | revise el avance de tres devs alex villca mario branez y dago uribe | descansar | no | No |
| 2026-08-09 00:00 | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | LIDER_DEV | Brindé apoyo técnico a los compañeros del equipo atendiendo y resolviendo las dudas que me hicieron llegar mediante WhatsApp, principalmente relacionadas con el desarrollo y las tareas asignadas. Orienté a los compañeros para que pudieran continuar con sus respectivas actividades. | Continuaré realizando seguimiento al avance de las tareas del equipo y estaré disponible para apoyar y resolver dudas técnicas que puedan surgir durante el desarrollo. | No tengo bloqueos actualmente. Las dudas del equipo fueron atendidas y se pudo continuar con las actividades correspondientes. | No |
| 2026-08-09 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | Hoy hice la preferencia de usuarios rq51 y subí a git pará su respectiva revisión | Luego are la documentación Arreglacion final | Noo tengo bloqueos solo no corre el camvan | Si |
| 2026-08-09 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | Realice merge de las ramas que tuvieron avances y cree la apk para los QA | Asignar las observaciones de los QAa los DEV | Si. dago no subio todo a su rama no se pudo realizar el merge de su avance. | Si |
| 2026-08-09 00:00 | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | DEV | Realicé la revisión y corrección del Documento 4.3 — Diagramas de Secuencia, verificando su relación con los documentos anteriores del proyecto. Completé y estructuré los cinco Diagramas de Secuencia correspondientes a los actores y Casos de Uso seleccionados, incluyendo sus flujos de mensajes, trazabilidad y código PlantUML. Finalmente, generé e incorporé los diagramas al punto 8 del documento, atendiendo la observación realizada por QA. | Quedaré atento a la revisión del documento y a los cambios o correcciones que correspondan, para realizar los ajustes necesarios en caso de recibir nuevas observaciones. | no tengo | No |
| 2026-08-09 00:00 | NATALY MALLEA SIERRA | QA | Se hizo la revision de mis tareas asignadas | Estar atenta a la implementacion de modulos requeridos para completar mis tareas | No | No |
| 2026-08-10 00:00 | ADOLFO CORIA FLORES | DEV | Implementé la funcionalidad para reprogramar un viaje que ya estaba planificado, permitiendo modificar la información necesaria del viaje . | Continuaré realizando pruebas de la funcionalidad, verificando que los cambios se guarden correctamente . | tengo bloqueo. Necesito ayuda Necesitó ayuda por el momento, estoy viendo videos. | Si |
| 2026-08-10 00:00 | ARIANA VICTORIA CARDOZO | PM | revisar avances y ver los los cambios y modificaciones en el modulo de choferes | ver donde se rompio ya que usuarios se rompio | no todo bien | No |
| 2026-08-10 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | avance en la estructura de los perfiles faltantes | Hare seguimiento a las revisiones de los QA | No tengo bloqueo | No |
| 2026-08-10 00:00 | NAYELI HUARACHI ESCARZA | QA | Hoy revise inicialmente el requisito RQ-74 sobre la configuración de privilegios de administrador y revise las funciones y permisos que se deben verificar en el módulo de Administración del Sistema. | Acceder y realizar solamente las funciones que tiene habilitadas. | Afortunadamento por el momento no, pero solo por el momento :'v | No |
| 2026-08-10 00:00 | EDDY NOE TORRICO ROCHA | QA | entre hoy pero no hay nuevos avances o correciones de parte de los devs | a | no | No |
| 2026-08-10 00:00 | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | QA | Se hizo la revisión de la opción de Cambio de Rol (Pasajero a Chofer) en varias pestañas de la aplicación | Los demás requisitos funcionales asignados a mi persona | No tengo bloqueos | No |
| 2026-08-10 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | Aregle las tablas desorganizadas del documento 4.2 parte 6 diagrama de clases de controladores ya que son varias sin formato | seguir continuar el areglo del documento 4.2 | no ningun bloqueo | No |
| 2026-08-10 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | Aregle las tablas desorganizadas del documento 4.2 parte 6 diagrama de clases de controladores ya que son varias sin formato | seguir continuar el areglo del documento 4.2 | no ningun bloqueo | No |
| 2026-08-10 00:00 | NICOLAS UCHANI GARCIA | LIDER_QA | Revise | Entender | Muchos, y yisus no es muy claro ni específico. Help | Si |
| 2026-08-10 00:00 | LUIS FERNANDO ZURITA TORRICO | LIDER_DEV | Nada | Rezar | Estoy en la luna chocos | Si |
| 2026-08-10 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Se continuaron con las pruebas del RQ-42 y se verificó su funcionalidad, confirmando que funciona correctamente. | Continuaré trabajando en las actividades pendientes | no por el momento | No |
| 2026-08-11 00:00 | NATALY MALLEA SIERRA | QA | Se hizo la revision del modulo de chofer y tickeador, los cuales en ambos falta implementar algunas funciones, pero en si tienen su vista principal | revisar de observaciones corregidas | nou | No |
| 2026-08-12 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | al actualizar la apk, y hubo un problema debido a un paquete | buscar solución para concluir con la revisión | no | No |
| 2026-08-12 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Se revisó y analizó la tarea RQ-67, correspondiente a la consulta del historial de viajes realizados por el chofer. Se identificó como objetivo principal mostrar los viajes realizados de forma cronológica. | Revisaré la implementación actual del módulo de Operación del Chofer, identificaré dónde se obtiene la información de los viajes y analizaré la estructura necesaria para implementar la consulta del historial. | No por el momento. | No |
| 2026-08-12 00:00 | NICOLAS UCHANI GARCIA | LIDER_QA | revise y asigne 11 tareas RQ | Seguire revisando y asignando tareas | si, con respecto al resto de tareas q no son RQ | Si |
| 2026-08-13 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | Hoy hice la documentación arreglando las tablas y alineaciónnes | Terminar y comenzar la tercera tarea | No tengo bloqueos | No |
| 2026-08-14 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | Analicé los requisitos RQ-35 y RQ-36, identificando las funcionalidades que deben ser verificadas y preparando los casos de prueba correspondientes. | Ejecutaré las pruebas relacionadas con la visualización del detalle del viaje y la consulta de próximas salidas. | no | No |
| 2026-08-15 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | termine la documentacion 4.2 revisado y bien areglado directo para la presentacion | comenzare nueva tarea de dev y empezare a programar | no tengo bloqueos | No |
| 2026-08-15 00:00 | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | DEV | Realice algunos arreglos en el modulo de chofer antes de implementar mis tareas | subir a mi rama el RQ-65 | por ahora no | No |
| 2026-08-16 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Realicé la instalación y las pruebas correspondientes del RQ-69 para verificar su funcionamiento. Durante las pruebas se identificó que la funcionalidad no funciona correctamente. | Realizaré la corrección de los problemas encontrados en el RQ-69 y posteriormente volveré a realizar las pruebas correspondientes. | no por el momento | No |
| 2026-08-16 00:00 | NICOLAS UCHANI GARCIA | LIDER_QA | Revise 5 tarea y observaciones de los QA y asigne 4 tareas a sus respectivos DEV | revisar las opservaciones q se tienen | si | Si |
| 2026-08-16 00:00 | JHEYMI ALEX VILLCA VILLCA | DEV | RQ-65 Cobro de viaje mediante el módulo del chofer | Mi siguiente RQ | no | No |
| 2026-08-16 00:00 | EDDY NOE TORRICO ROCHA | QA | revise avances pero no encontre nada nuevo | tareas | no | No |
| 2026-08-16 00:00 | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | DEV | Se realizaron las correcciones visuales solicitadas por QA en las vistas relacionadas con la búsqueda, selección y navegación de rutas de la aplicación Mi Ruta. Se modificó la vista de navegación del viaje, ajustando el botón “Finalizar viaje” al color dorado definido en el diseño de referencia. También se modificó la vista previa de una ruta en RutaLineaPage, incorporando una card dorada entre el mapa y el botón “Abordar línea”. Esta card muestra la información existente del viaje, incluyendo parada de abordaje, línea de transporte, distancias y destino, utilizando los datos dinámicos ya disponibles en la aplicación. Finalmente, se actualizó el diseño de las cards de líneas de transporte mostradas después de realizar una búsqueda de ruta. Se modificó visualmente RouteCard para pasar del diseño beige al diseño dorado del mockup, incluyendo el círculo negro con el icono de transporte en dorado, manteniendo los datos dinámicos de la línea, tiempo estimado y distancia. Todos los cambios fueron realizados sobre las vistas existentes, conservando la lógica de búsqueda, navegación y los datos provenientes de las estructuras actuales del proyecto. | Realizar la validación final en el dispositivo físico, comprobar que las vistas coincidan visualmente con los diseños de Figma y revisar los cambios realizados antes de realizar el commit y push a la rama de desarrollo correspondiente | sin bloqueos actualmente. las correcciones visuales solicitadas ya estan disponibles en la rama correspondiente para su revision: https://github.com/luissejas123/mi_ruta/tree/dev-mario-branez) | No |
| 2026-08-17 00:00 | NAYELI HUARACHI ESCARZA | QA | Realicé la revisión inicial del requisito RQ-41 Consulta de notificaciones recibidas. | Revisar las otras tareas | limitaciones con privilegios de administrador | No |
| 2026-08-17 00:00 | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | DEV | Realicé la corrección del Documento 4.3 — Diagramas de Secuencia, verificando su relación con los documentos anteriores del proyecto. Completé y estructuré los cinco Diagramas de Secuencia correspondientes a los actores y Casos de Uso seleccionados, incluyendo sus flujos de mensajes, trazabilidad y código PlantUML. Agregué e incorporé los diagramas al punto 8 del documento. | Quedo atento si hay correciones | no hay bloqueo | No |
| 2026-08-17 00:00 | JAVI JUNIOR MEJIA CAMACHO | DEV | hoy se termino el avance de la tarea de sincronizacion automatica al restablecer la conexion y las demas tareas asignadas | realizare la siguiente tarea que se me sea asignada | todavia no | Si |
| 2026-08-17 00:00 | JHOSUA ISRAEL TERCEROS JARA | QA | La revisión de los RQ 77 y 68 | La revisión del Documento 8 | No hay ningun bloqueo | No |
| 2026-08-17 00:00 | DAVID JESUS VILLARROEL | QA | Se realizo el registro de observaciones de requisitos 71 y 80 | Revisar avance de corrección de errores y merge de las ramas avanzadas | Tareas de taller y análisis 2 | No |
| 2026-08-17 00:00 | WILI SAMUEL CHAMBI PICON | DEV | REALIZE el analisis del requerimiento 63 = visualizarion de las rutas del chofer, para comenzar a programar en mi rama de git | empezar a desarrollar sin romper el codigo | tareas de otras materias y la pasantia | Si |
| 2026-08-17 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Actualicé mi rama dev-pedro-chucamani con los cambios de la rama de Eddy y retomé la implementación de RQ-44 – Recepción automática de alertas operativas. Se revisó y completó la integración de Firebase Cloud Messaging, incluyendo recepción de notificaciones, manejo de apertura y la pantalla relacionada con el diseño de Figma. También se realizaron pruebas y se generó una APK de prueba. | Revisar y ordenar los cambios realizados, separar correctamente los cambios correspondientes a RQ-44 de los de otras tareas, verificar que no se haya afectado RQ-78/Tickeador y dejar el código listo para realizar el commit y continuar con las siguientes correcciones. | Sí. Se agotaron los tokens disponibles y se presentaron problemas con los agentes de IA, lo que provocó desorden en algunos cambios del código y requiere una revisión antes de continuar. | Si |
| 2026-08-17 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | Analicé y realicé pruebas sobre el RQ-79, verificando la consulta del historial de operaciones realizadas por el Tickeador y comprobando que las operaciones se muestren de forma cronológica. | Realizaré pruebas de persistencia, verificando que las operaciones registradas permanezcan disponibles después de actualizar la página o volver a ingresar al sistema. | no | No |
| 2026-08-18 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Avancé con el análisis del RQ-67, revisando la estructura actual del proyecto, la funcionalidad existente de historial de viajes y los diseños correspondientes. También identifiqué el mockup de Figma destinado al historial de viajes del chofer y las diferencias que existen con la implementación actual. | Continuaré con la implementación del RQ-67, adaptando el historial de viajes al flujo del chofer y respetando el diseño definido. Se buscará reutilizar los componentes existentes sin modificar la estructura actual de Firestore. | Sí. No tengo acceso de modificación a Firestore, por lo que debo trabajar con la estructura disponible actualmente y evitar cambios en la base de datos. Necesito acceso a información sobre los datos de viajes del chofer para validar la funcionalidad con información real. | Si |
| 2026-08-19 00:00 | ADOLFO CORIA FLORES | DEV | el dia de hoy hice el codigo de estas tareas: - Consulta de unidades activas - reprogramación de un viaje planificado - gestión de unidades de transporte | continuare con las otras tareas pendientes | no tengo bloqueos | No |
| 2026-08-20 00:00 | ADOLFO CORIA FLORES | DEV | hoy hice mis tareas pendientes | las otras tareas que se me asigne | no tengo ningun bloqueo | No |
| 2026-08-20 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Revisé y analicé la implementación de la funcionalidad Tickeador (RQ-78), comparando los cambios actuales con la versión original del proyecto. Identifiqué funcionalidades que se habían perdido, como la validación mediante QR, historial de verificaciones y navegación. También verifiqué la inyección de dependencias y ejecuté flutter analyze, confirmando que la feature Tickeador no presenta errores de análisis. | Integrar las funcionalidades que se perdieron de la versión anterior de Tickeador, manteniendo las nuevas funciones de búsqueda de vehículos, registro de salidas y llegadas y actividad reciente. Después realizaré pruebas y validaciones para asegurar que la integración no afecte las funcionalidades existentes. | No tengo bloqueos actualmente. Se está trabajando en la integración y validación de las funcionalidades pendientes. | No |
| 2026-08-21 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Realice estas tareas del tablero: RQ-42 marcar notificaciones como leidas. RQ-60 Integracion de modulos 4,7 y 8. | las tareas que se designen | de momento no | No |
| 2026-08-21 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Se realizó la implementación del requerimiento RQ-67 "Consulta del historial de viajes realizados por el chofer". Se integró la navegación del historial según el rol del usuario, diferenciando entre historial de pasajero e historial del conductor. Se implementó la vista de historial del conductor basada en el diseño proporcionado en Figma y se realizaron pruebas locales de compilación y navegación. | Validar la funcionalidad con una cuenta real con rol de conductor en Firebase para verificar la carga de datos del historial de viajes realizados por el chofer. | Sí. No se dispone actualmente de una cuenta de prueba con rol conductor ni acceso a Firebase para validar los datos reales del módulo. La implementación fue completada, pero la prueba funcional depende de la configuración de roles y datos del entorno. Necesito: Acceso / permisos / datos de prueba | Si |
| 2026-08-23 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Revisé y analicé la implementación actual de RQ-44 relacionada con la recepción de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging. Identifiqué el flujo existente de FCM, el sistema de almacenamiento de notificaciones y las alertas operativas mostradas en los diseños de Figma. También se revisó la integración del historial del conductor de RQ-67 y se realizaron ajustes en la navegación según el rol del usuario. | Completar la implementación de RQ-44 conectando la recepción de mensajes FCM con el procesamiento y almacenamiento de las alertas operativas, realizando pruebas locales para verificar el flujo antes de integrar cambios adicionales. | Sí. No tengo acceso a Firebase Console ni a un emisor FCM para realizar pruebas de envío de notificaciones push reales. Necesito apoyo para realizar pruebas de envío de mensajes FCM. | Si |
| 2026-08-24 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Se finalizaron las tareas asignadas, realizando la revisión y verificación de las implementaciones mediante el código. Se comprobó que las funcionalidades cumplen con los requisitos establecidos y que los flujos principales están correctamente conectados. No fue posible realizar una validación visual completa desde la aplicación debido a la falta de accesos a las cuentas y servicios necesarios para realizar las pruebas funcionales. | Realizar las pruebas funcionales y validaciones visuales pendientes una vez que se cuente con los accesos necesarios, además de atender nuevas tareas que sean asignadas. | Sí. Actualmente no se cuenta con los accesos necesarios para realizar las pruebas visuales y funcionales directamente en la aplicación. Se requiere acceso a las cuentas de prueba necesarios para poder validar visualmente las funcionalidades implementadas | Si |
| 2026-08-24 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Completé la implementación del RQ-44 para la recepción y procesamiento de alertas operativas mediante Firebase Cloud Messaging. Se integró el procesamiento de los tipos de notificación definidos y su almacenamiento mediante el servicio de notificaciones existente. También se realizaron verificaciones del código y se subieron los cambios al repositorio. | Verificar la funcionalidad en la APK y, si se dispone de un emisor FCM, realizar una prueba real de recepción de notificaciones operativas. | Sí. No se dispone de un emisor FCM accesible para realizar una prueba real de envío y recepción de notificaciones push. Acceso o apoyo para realizar una prueba de envío de notificaciones FCM. | Si |
| 2026-08-24 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | realice los requerimiento de mis compañeros que aun faltaban realizarse | intentare hacer correr todo lo que realice de manera adecuada | intentare solucionarlo | Si |
| 2026-08-24 00:00 | ARIANA VICTORIA CARDOZO | PM | revicion de avances aun no se realizo el realese para la nuieva version pero si se avanzo en lo del moidulo de chofer | verificar la implementacion de lo trabajado | no | No |
| 2026-08-24 00:00 | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | DEV | Implementé RQ-33 (Cancelación de un viaje programado) en el módulo Viajes Programados: agregué un botón "Cancelar viaje" con diálogo de confirmación en la pantalla de detalle del plan (PlanDetallePage), que elimina el viaje programado de Firestore reutilizando el servicio PlannedTripService. Verifiqué que la eliminación funciona correctamente y que sigue la línea de diseño del proyecto. | Esperar revision y cambios | no tengo bloqueos | No |
| 2026-08-24 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | Continuaré con la validación funcional de los requerimientos implementados, realizando pruebas de los diferentes flujos y verificando que la información mostrada y registrada sea correcta. También atenderé las observaciones que se presenten durante la revisión y realizaré los ajustes necesarios. | Continuaré con la validación funcional de los requerimientos implementados, realizando pruebas de los diferentes flujos y verificando que la información mostrada y registrada sea correcta. También atenderé las observaciones que se presenten durante la revisión y realizaré los ajustes necesarios. | No tengo bloqueos actualmente. Se puede continuar con las pruebas, validación y corrección de observaciones de los requerimientos en revisión. | Si |
| 2026-08-24 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | lo que se iso en los anteriores dias: 1.- se realiso que el rol presidente pueda entrary ver el estado de las rutas, unidades y reportes, solo es vista no edita nada 2 RQ-42 marca notificasiones como leidas. ahora se ven en negrita y punto cuando son nuevas, se apaga al tocarlas 3.-historial de ingresos del chofer, muestra lista de pagos, monto y monto total acumulado 4.- integracion de los modulos 4,7y8 5.- paradas sercanas, se activo esa funcionalidad, se pduede ver las paradas | lo que sigue, pruevas reales no datos ficticios, historial de ingresos cuadre | si | Si |
| 2026-08-26 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Comencé a preparar el trabajo para las nuevas actividades del módulo de administrador. Coordiné con la PM y con el encargado de asignar los tickets, quienes indicaron que las nuevas tareas serán entregadas próximamente. Mientras espero la asignación, estoy revisando el diseño disponible en Figma para identificar las pantallas, flujos y componentes que deberán implementarse. | Una vez recibidos los nuevos tickets, comenzaré con la implementación de las funcionalidades correspondientes al módulo de administrador, tomando como referencia los diseños revisados en Figma. | Sí. Estoy a la espera de la asignación y entrega de los nuevos tickets para poder comenzar formalmente con las tareas del módulo de administrador. Necesito que se me asignen los nuevos tickets para iniciar el desarrollo de las funcionalidades correspondientes. | Si |
| 2026-08-27 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Continué con la preparación para las nuevas tareas del módulo de administrador. Mientras espero la asignación de los tickets, avancé revisando los diseños y flujos disponibles en Figma para conocer las funcionalidades que deberán implementarse. | Una vez que se me entreguen los nuevos tickets, comenzaré con el análisis e implementación de las funcionalidades correspondientes, tomando como referencia los diseños revisados. | Sí. Continúo a la espera de que se me asignen los nuevos tickets para poder iniciar formalmente el desarrollo. | Si |
| 2026-08-28 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | Hoy avancé en la implementación y corrección del **RQ-77**, desarrollando el reporte operativo y el módulo de administración de beneficios. Implementé métricas reales desde Firestore, búsqueda, filtros, aprobación y rechazo de solicitudes, control de accesos y validación de datos. También actualicé la documentación del sistema y verifiqué el código sin errores de formato ni diagnóstico. | seguir haciendo las codigicaciones correspodinetes | no | No |
| 2026-08-28 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | realice mejoras en el RQ-58 botón "confirmar destino" en vez de " confirmar origen" | buscare RQ que mejorar y los que no se realizaron hasta el momento | no | No |
| 2026-08-29 00:00 | MARIO VICTOR BRAÑEZ RODRIGUEZ | DEV | RQ-70 — Historial de viajes y descarga de comprobante Se completó el flujo de consulta y exportación del historial de viajes reutilizando la funcionalidad existente de TripHistoryService, TripHistoryDatasource y HistorialViajesPage. Se reemplazó la generación anterior en formato CSV por la generación de un PDF real, utilizando la librería pdf ya existente en el proyecto. El PDF contiene la información real de los viajes almacenados en trip_history/{userId}/trips, incluyendo ruta, origen, destino, duración y fecha. Se implementó el almacenamiento del archivo generado y se actualizó la pantalla “Descargas” para mostrar el check verde, mensaje de descarga exitosa, nombre del archivo PDF y opción “Abrir PDF” mediante la ruta real del archivo. Se mantuvo la lógica existente de historial y no se modificaron los módulos de notificaciones, beneficios, GTFS ni navegación. Validación: flutter analyze sin errores bloqueantes y flutter test con 5 tests aprobados. | Validar el historial de beneficios RQ-49 — Historial de beneficios Se realizó la implementación de la consulta del historial de beneficios reutilizando BenefitRequestBloc, BenefitRequestService y la colección benefit_requests. Durante la validación se identificó que el flujo actualmente presenta un error al obtener los registros, provocando que la vista quede en blanco y muestre el mensaje de error correspondiente. La funcionalidad no pudo considerarse completamente operativa debido a esta incidencia en la recuperación de datos. La estructura de persistencia y los eventos necesarios para cargar el historial ya se encuentran implementados, pero queda pendiente corregir el error de obtención de datos y validar nuevamente la visualización en la interfaz. Esto es coherente con el análisis de Copilot: RQ-49 tenía soporte parcial en BLoC/servicio, pero faltaba un flujo visual funcional. No pondría que está “completado” si actualmente la pantalla queda en blanco. Mejor marcarlo como Blocked / En progreso / Pendiente de corrección, según los estados que tenga tu Jira. en cuanto a las demas funciones ya estan integradas en el proyecto... | no de momento | No |
| 2026-08-29 00:00 | SERGIO NICOLAS ANGULO SANDOVAL | DEV | Implementé el historial de viajes cancelados (RQ-33): agregué la pestaña "Cancelados" en Programar Viaje, cambié el flujo de cancelar viaje para que haga soft-delete (is_cancelled + cancelled_at) en vez de borrar el documento, y agregué exportación a PDF del historial (CancelledTripsPdfService). Probé todo el flujo de punta a punta en dispositivo Android real: búsqueda de ruta con datos GTFS reales, cancelación, visualización en "Cancelados" y exportación a PDF, todo funcionando correctamente | Espero la revision e indicaciones de que mas falta | No hay bloqueos | No |
| 2026-08-30 00:00 | PEDRO CHUCAMANI CHOQUE | DEV | Implementé y ajusté pantallas del módulo de planificación de viajes según Figma: programación, tiempo estimado, abordaje, aviso de parada y estado del servicio. También corregí el diseño de “Mis planes” para evitar que los textos se dividan y adapté el selector de hora a formato digital. Compilé, instalé y verifiqué la app en el celular Android conectado. | Revisar visualmente cada pantalla en el celular contra Figma y ajustar espaciados, tamaños, colores y componentes que aún no coincidan. | No. | No |
| 2026-08-31 00:00 | HUMBERTO APONTE GONZALES | DEV | Realicé parcialmente las correcciones del Documento 5. Avancé en la revisión y corrección de varios puntos, quedando algunas observaciones pendientes de verificación. | cotinuar | no | No |
| 2026-09-01 00:00 | KATERINE PINTO ESCOBAR | QA | Se verificó los requerimientos realizados y se hizo algunos cambios por fallas | Buscar requerimientos | No | No |
| 2026-09-06 00:00 | ADOLFO CORIA FLORES | DEV | se hizo las siguientes tareas asignadas: RQ-32 Reprogramación de un viaje planificado. , RQ-47 Renovación de solicitud de beneficio, RQ-64 Gestión de unidades de transporte., RQ-47 Renovación de solicitud de beneficio,RQ-32 Reprogramación de un viaje planificado. y se realizaron las pruebas usando el modo prueba para los roles de admin y chofer en la aplicacion | las tareas que se me den | No | No |
| 2026-09-07 00:00 | DAGO URIBE GARCIA | DEV | realize lo pedido para la aplicacion | seguir con los modulo | si con el tema de beneficios | Si |

# 2. Historial de commits del repositorio

Fuente: git log --format="%h|%ad|%an|%s" --date=short (rama dev-jesus-villarroel). Total de commits en el historial: 169.

Criterio de resumen: con 169 commits (menos de 200), se incluye el historial completo en orden cronológico, precedido de una tabla-resumen por autor (cantidad de commits y rango de fechas) para una lectura rápida antes del detalle.

Nota sobre nombres de autor: el historial de git registra el nombre de autor tal como está configurado localmente en cada máquina de cada colaborador (ej. 'David Jesus Villarroel' y 'David jesus Villarroel' aparecen como entradas separadas por diferencia de mayúsculas, igual que apodos como 'eddynoet' o 'D-dago' junto a nombres completos de la misma persona). No se fusionaron variantes: se reporta el dato tal como lo escribió git, sin inventar una identidad unificada que la fuente no declara.

2.1 Resumen por autor

| Autor (tal como aparece en git) | Cantidad de commits | Primer commit | Último commit |
| --- | --- | --- | --- |
| eddynoet | 49 | 2026-04-29 | 2026-08-09 |
| David Jesus Villarroel | 44 | 2026-08-09 | 2026-09-09 |
| unknown | 11 | 2026-05-11 | 2026-08-29 |
| Luislfzt | 9 | 2026-05-14 | 2026-09-01 |
| luis-sejas | 7 | 2026-04-29 | 2026-06-29 |
| Darien IA | 7 | 2026-08-05 | 2026-08-23 |
| ¨susan¨ | 6 | 2026-05-13 | 2026-08-31 |
| David jesus Villarroel | 6 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |
| Adolfo-coria | 5 | 2026-08-19 | 2026-09-06 |
| Diobaal | 4 | 2026-05-14 | 2026-08-28 |
| D-dago | 4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |
| Niko6195 | 3 | 2026-05-12 | 2026-08-29 |
| Humberto526 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| luissejas123 | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| Elkin-rev | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |
| Jh3ymi | 2 | 2026-08-09 | 2026-08-16 |
| eddy noe torrico rocha | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| Jhosua | 1 | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| Humberto Aponte | 1 | 2026-08-08 | 2026-08-08 |
| Samuel Chambi | 1 | 2026-08-09 | 2026-08-09 |
| Katerine1510 | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |

2.2 Historial cronológico completo

| Hash | Fecha | Autor | Mensaje del commit |
| --- | --- | --- | --- |
| 7c9f583 | 2026-04-29 | luissejas123 | Initial commit |
| 67e94ae | 2026-04-29 | luis-sejas | Prueba: archivo Flutter en rama dev |
| 8592032 | 2026-04-29 | luissejas123 | Delete test_dev.md |
| f09fac2 | 2026-04-29 | eddynoet | primer commit |
| 5a881d5 | 2026-04-29 | eddynoet | proyecto de flutter |
| 1d15f62 | 2026-04-29 | eddynoet | aniadido de firebase y colecciones de users buses y wallets ejm |
| 5aa3481 | 2026-04-29 | eddynoet | merge: integrar cambios de Firebase y colecciones (users, buses, wallets) desde dev-eddy-torrico a main |
| c22c2cb | 2026-05-04 | eddynoet | feat: crear estructura de carpetas con Clean Architecture |
| 708e4e8 | 2026-05-04 | eddynoet | merge: integrar estructura Clean Architecture desde dev-eddy-torrico |
| 0ac5268 | 2026-05-04 | eddynoet | docs: agregar documentación detallada de Clean Architecture |
| 4445e73 | 2026-05-04 | eddynoet | merge: agregar documentación de arquitectura desde dev-eddy-torrico |
| d591ed4 | 2026-05-05 | eddynoet | chore: agregar .gitkeep para rastrear estructura de carpetas vacías |
| 9acd775 | 2026-05-05 | eddynoet | merge: traer .gitkeep de main a dev-eddy-torrico |
| cdf300a | 2026-05-05 | eddy noe torrico rocha | Merge pull request #1 from luissejas123/dev-eddy-torrico |
| 95ab48f | 2026-05-10 | Jhosua | Widgets de perfil (Header, MenuTiles, Switches y Logout) |
| 156361a | 2026-05-11 | eddynoet | feat: implement complete Clean Architecture for User feature |
| 00dac08 | 2026-05-11 | eddynoet | cambios en los archivos |
| ac22181 | 2026-05-11 | eddynoet | archivo main.dart limpio |
| 3177844 | 2026-05-11 | eddynoet | Cambios antes de fusión |
| f1beb86 | 2026-05-11 | eddynoet | Merge branch 'dev-jhosua-terceros' into dev-eddy-torrico |
| 30d2d33 | 2026-05-11 | eddynoet | Ajuste de importes en main.dart después de merge |
| 7165a8c | 2026-05-11 | unknown | Descripción breve de lo que hiciste (ej: integrando carpetas base) |
| d7729f1 | 2026-05-12 | eddynoet | Actualizar main.dart para fusionar con dev-mario-branez (incluye RegisterPage) |
| e3ae85b | 2026-05-12 | eddynoet | Merge: Fusión de dev-mario-branez - Mantener Firebase y BLoC de dev-eddy-torrico |
| dfad51f | 2026-05-12 | eddynoet | Fix: Corregir sintaxis y sincronizar parámetros en Auth feature (governmentId, role, snake_case fields) |
| 0815d86 | 2026-05-12 | Niko6195 | inicio de sesión final e inserción de correo |
| 6a6c894 | 2026-05-13 | ¨susan¨ | Actualizacion nueva scaner |
| 6ae6b92 | 2026-05-14 | Diobaal | Segundo Cambio Actualizado |
| fc98287 | 2026-05-14 | Luislfzt | primer commit |
| 5b96588 | 2026-05-15 | eddynoet | feat: merge dev-sergio-angulo, organizar archivos y conectar Firebase Auth |
| 028e04e | 2026-05-15 | eddynoet | Merge branch 'dev-eddy-torrico' into main |
| d2fe413 | 2026-05-15 | eddynoet | feat: integrar menu de perfil en MapsPage y habilitar cerrar sesion |
| 8ebdf4a | 2026-05-15 | eddynoet | Merge branch 'dev-eddy-torrico' into main |
| b41f37c | 2026-05-15 | eddynoet | Merge dev-luis-zurita: integra MiRutaScreen con flutter_map y geolocator |
| 379d7a1 | 2026-05-15 | eddynoet | feat: navegar a MiRutaScreen (Luis Zurita) tras iniciar sesion |
| ca68a43 | 2026-05-15 | eddynoet | feat: reorganiza MiRutaScreen, agrega MapSearchHeader, conecta perfil con BlocProvider.value |
| 5887100 | 2026-05-15 | eddynoet | Merge branch 'dev-eddy-torrico' |
| 1b1a487 | 2026-05-15 | eddynoet | fix: habilita OnBackInvokedCallback para Android 13+ |
| ae387aa | 2026-05-15 | eddynoet | subir todo |
| 2ab6083 | 2026-05-15 | eddynoet | git ignore |
| 8037b44 | 2026-05-15 | eddynoet | Merge branch 'dev-eddy-torrico' |
| 8631b48 | 2026-05-17 | luis-sejas | primer push |
| 507b868 | 2026-05-17 | luis-sejas | cambios nuevos en mi ruta screen |
| a3a8596 | 2026-05-17 | luis-sejas | segundo push |
| 0ee77cd | 2026-05-17 | eddynoet | feat: busqueda HTTP Places API, pin arrastrable estilo Yango, refactorizacion de vistas |
| bcc1aab | 2026-05-19 | eddynoet | feat: refactorizacion de paginas de presentacion y mejoras de diseno |
| 396c878 | 2026-05-29 | eddynoet | cambios antes de corregir la descarga del mapa |
| 70fe080 | 2026-05-30 | eddynoet | correeccion de funcinamiento y carga de rutas |
| ed9c0a3 | 2026-05-30 | eddynoet | limpieza de md |
| 6821dd6 | 2026-05-30 | eddynoet | archivos refactorizados |
| aa55871 | 2026-06-01 | eddynoet | coreccion de cerrado de navegacion y temporizador corregido |
| 765d3f8 | 2026-06-07 | Luislfzt | Agregar validadores de formulario |
| 935a7d9 | 2026-06-08 | Diobaal | Agrege modo oscuro. y Modifique el import PaqoQr |
| 4bba074 | 2026-06-28 | luis-sejas | feat: avance completo modulos auth, billetera, rutas y perfil |
| 045f51c | 2026-06-28 | eddynoet | commit de aplicacion con cambios |
| d0548c6 | 2026-06-28 | luis-sejas | fix: filtros movimientos, cerrar sesion, busqueda origen/destino, saldo perfil |
| 4341e91 | 2026-06-29 | luis-sejas | fix: flechas de regreso en movimientos, pago qr y solicitud beneficio,modo oscuro, filtros movimientos, cerrar sesion, busqueda origen/destino, saldo perfil |
| dfd7f1a | 2026-06-29 | eddynoet | coonfiguracion mcp de firebase |
| 913561a | 2026-06-29 | eddynoet | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-sejas-luis' into dev-eddy-torrico |
| c13392b | 2026-06-29 | eddynoet | modo oscuro en toda la app |
| 61000c7 | 2026-06-29 | eddynoet | modo oscuro mejorado |
| f594e67 | 2026-06-29 | eddynoet | themes modification |
| b2e042a | 2026-06-29 | eddynoet | modificaciones en planificar viajes |
| 2161a78 | 2026-07-27 | eddynoet | apk release |
| 14d03fd | 2026-08-04 | eddynoet | cambios al main |
| 375b384 | 2026-08-04 | unknown | arreglo |
| f413177 | 2026-08-04 | unknown | arreglo merge |
| 044f54d | 2026-08-05 | Darien IA | Finaliza RQ-36 consulta de próximas salidas GTFS |
| 95a1593 | 2026-08-06 | Darien IA | feat: implement RQ-36 consulta de próximas salidas GTFS |
| 68ced2f | 2026-08-07 | Elkin-rev | tareas designadas |
| 4f6451e | 2026-08-08 | Humberto Aponte | mi avance |
| babbacb | 2026-08-08 | Darien IA | feat(notificaciones): implementar recepción push FCM RQ-44 |
| ede2b70 | 2026-08-08 | Elkin-rev | tareas designadas |
| 199078b | 2026-08-09 | unknown | feat: integracion de tareas RQ-38, RQ-43 y RQ-70 en mi_ruta |
| 156bc1d | 2026-08-09 | Jh3ymi | RQ-52 |
| 7a80908 | 2026-08-09 | eddynoet | correciones de funcionamiento dee firebase |
| 9f49eae | 2026-08-09 | eddynoet | reglas de funcionamiento y consejos para la ia |
| 49d288e | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/Dev-Javi' into dev-jesus-villarroel |
| 61e3422 | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | Merge de humberto resuelto pubspec.lock |
| 0253da7 | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | Rama de Pedro chucamani |
| a307456 | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | merge rama elkin resuelto |
| b5756cc | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | resuelto merge rama alex villca |
| 1ef3fcc | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | antes de merge de mario brañez |
| aa4c528 | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | reuelto conflictos de rama de mario brañez |
| 8d8de3a | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | Todo incorporado |
| 96f11c9 | 2026-08-09 | Samuel Chambi | Actualiza modulo y configuraciones |
| 192aa3f | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | antes de wili chambi |
| 8558a5f | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | Conflictos resueltos de wili chambi |
| b726a30 | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | conflictos de wili resuelto |
| 84ee86e | 2026-08-09 | David Jesus Villarroel | conflictos solucionados de androidmanifest.xml |
| b9491fe | 2026-08-10 | David Jesus Villarroel | Agregacion del flujo de 4 perfiles |
| e4b4d0c | 2026-08-11 | Luislfzt | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into dev-luis-zurita |
| 977efdc | 2026-08-11 | Luislfzt | merge del samuel |
| b89b737 | 2026-08-15 | Luislfzt | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-jesus-villarroel' into dev-luis-zurita |
| 53f7f73 | 2026-08-16 | Jh3ymi | RQ-65 Cobro del viaje mediante el codigo de chofer |
| 2f7c47b | 2026-08-16 | unknown | fix(rq-38): rediseño pantalla abordaje, navegacion y resolucion de conflictos |
| 82d6ede | 2026-08-16 | Luislfzt | Implementacion de cambios en modulo usuario de mis requerimientos |
| ec606ef | 2026-08-17 | unknown | Merge remote-tracking branch 'origin/main' into Dev-Javi |
| 8813e56 | 2026-08-17 | unknown | fix: regenera pubspec.lock (tenia marcadores de conflicto sin resolver) |
| 1df4c72 | 2026-08-17 | unknown | cambio de informacion personal a nombre completo |
| 30a1d56 | 2026-08-17 | unknown | RQ-39: calcular ETA real en RutaTiempoPage |
| d5e60c7 | 2026-08-17 | unknown | RQ-57: reanudar sincronizacion al restablecer la conexion |
| 75d078c | 2026-08-19 | Adolfo-coria | tareas minijira |
| 69c84b0 | 2026-08-19 | Adolfo-coria | chore: refresca autenticación de push (Adolfo-coria) |
| 25f6bf2 | 2026-08-20 | Adolfo-coria | feat: renovacion beneficio, banner offline, fix indice Firestore y monto 0 en movimientos |
| 50172af | 2026-08-20 | Humberto526 | Merge origin/main into dev-humberto-aponte |
| 04bb905 | 2026-08-21 | Humberto526 | tareas del tablero |
| d405921 | 2026-08-21 | Darien IA | feat(tickeador): integrar funcionalidad y flujo QR |
| 558f021 | 2026-08-21 | Darien IA | fix(tickeador): corregir inyeccion de dependencias |
| d1e0138 | 2026-08-21 | D-dago | Initial commit |
| b9be8f5 | 2026-08-21 | D-dago | Merge y archivos locales añadidos |
| a2de8ba | 2026-08-21 | Luislfzt | Merge branch 'dev-humberto-aponte' into katy |
| e9b31e6 | 2026-08-21 | Humberto526 | mi avance |
| d2b7d1b | 2026-08-21 | Luislfzt | Implementacion RQ (79-63-74) |
| ccce19c | 2026-08-21 | D-dago | Subir trabajo |
| 5da6759 | 2026-08-21 | Adolfo-coria | modo prueba |
| 054d525 | 2026-08-21 | Darien IA | feat: implementar historial de viajes del conductor RQ-67 |
| 3fd9487 | 2026-08-23 | Darien IA | fix: completar procesamiento FCM para RQ-44 |
| 755fd85 | 2026-08-24 | Niko6195 | feat(viajes-programados): agrega cancelacion de viaje programado (RQ-33) |
| 1f5f34c | 2026-08-25 | ¨susan¨ | Actualiza configuracion y arranque multiplataforma |
| 4b0724b | 2026-08-25 | ¨susan¨ | perfil Administrativo |
| 5b9600f | 2026-08-25 | David jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-mario-branez' into dev-jesus-villarroel |
| 594c172 | 2026-08-25 | David jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-luis-zurita' into dev-jesus-villarroel |
| 9e47646 | 2026-08-25 | David jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/Dev-Javi' into dev-jesus-villarroel |
| 730c80f | 2026-08-25 | David jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-humberto-aponte' into dev-jesus-villarroel |
| 224f513 | 2026-08-25 | David jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/katy' into dev-jesus-villarroel |
| 541b1d6 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/desarrollo' into dev-jesus-villarroel |
| 2db5c2a | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Resolucion merge adolfo |
| a73d2b7 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Merge pedro corregido |
| eff5052 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-pedro-chucamani' into dev-jesus-villarroel |
| 8570889 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-sergio-angulo-rq33' into dev-jesus-villarroel |
| e9f8f79 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | Merge de susana |
| 88a2333 | 2026-08-26 | David Jesus Villarroel | analisis de avance sprint 3 |
| 44d68d0 | 2026-08-27 | David Jesus Villarroel | Analisis de avance y modificacion de requerimientos |
| 39c1e62 | 2026-08-27 | David Jesus Villarroel | Asignacion a dev y analisis de avances |
| 428ce53 | 2026-08-27 | David jesus Villarroel | Problemas de Merge corregidos |
| 207db9a | 2026-08-28 | David Jesus Villarroel | Inicio como administrador completado |
| a44e3ed | 2026-08-28 | David Jesus Villarroel | Correccion errores de navegacion |
| b82bedf | 2026-08-28 | D-dago | Actualiza reportes operativos y administración de beneficios |
| 662c896 | 2026-08-28 | Katerine1510 | correcciones del RQ-58 cambio del boton |
| 8400f19 | 2026-08-28 | David Jesus Villarroel | Corregido panle de chofer y opciones innecesarias |
| 4703807 | 2026-08-28 | David Jesus Villarroel | Primera correccion de flujo y roles |
| 9622177 | 2026-08-28 | David Jesus Villarroel | Puntos por corregir de firestore timestamp |
| 59d40f3 | 2026-08-28 | ¨susan¨ | Implementacion panel administrador, privilegios y mejoras en la billetera de chofer cuenta: chofer@miruta.com unanoche |
| 7d9e4f2 | 2026-08-28 | Diobaal | Actualizar rama dev-carlos-ugarte |
| 9e7204a | 2026-08-28 | Diobaal | se actualizo la vista de administrador con diferenciación de colores por roll, en usuario, chofer, admin y dirigente. Ahora cada roll tiene un color definido |
| c816733 | 2026-08-29 | Niko6195 | feat(viajes-programados): historial de viajes cancelados + exportar PDF (RQ-33) |
| 5279eea | 2026-08-29 | unknown | feat: completar notificaciones beneficios y descarga PDF |
| 2696faf | 2026-08-29 | David Jesus Villarroel | 18 Correcciones a los perfiles |
| 8394a05 | 2026-08-31 | David Jesus Villarroel | Consolidacion de documentacion en readme.md |
| 0f2bbc3 | 2026-08-31 | ¨susan¨ | mejoras en la billetera de chofer cuenta: chofer@miruta.com unanoche |
| dea4b34 | 2026-08-31 | ¨susan¨ | — |
| 9967837 | 2026-09-01 | Luislfzt | Corregir funcionalidades de RQ-63-74-79-58 |
| 5ff274c | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/desarrollo' into dev-jesus-villarroel |
| f773b77 | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-carlos-ugarte' into dev-jesus-villarroel |
| 114dd0a | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-sergio-angulo-rq33' into dev-jesus-villarroel |
| a589a2b | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-mario-branez' into dev-jesus-villarroel |
| 1e42713 | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/dev-susana-rodriguez' into dev-jesus-villarroel |
| 829bbff | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Merge remote-tracking branch 'origin/katy' into dev-jesus-villarroel |
| 2747524 | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Correcciones de merge general |
| 171e5c5 | 2026-09-04 | David Jesus Villarroel | Correccion de navegacion |
| cd47fb3 | 2026-09-06 | Adolfo-coria | fix: manejo de red en abordaje/beneficios/unidades, limpieza modo prueba |
| 0883410 | 2026-09-07 | David Jesus Villarroel | Reorganizacion y comparacion con figma |
| 9426e5b | 2026-09-07 | David Jesus Villarroel | creacion de indices y reglas de store desde CLI |
| 003cceb | 2026-09-07 | David Jesus Villarroel | Resguardo antes de merge de rama de adolfo |
| 9c649aa | 2026-09-07 | David Jesus Villarroel | merge resuelto de adolfo sobre beneficios |
| d4b7e41 | 2026-09-07 | David Jesus Villarroel | Corregido flujo de presidente y chofer |
| b0ee47f | 2026-09-08 | David Jesus Villarroel | comparacion de figma contra elavance en codigo |
| 5de2a33 | 2026-09-09 | David Jesus Villarroel | comparacion con el seguimineto scrum |